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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.11.2024							                                                    № 1346
г. Лабинск


О внесении изменения в постановление администрации 
Лабинского городского поселения Лабинского района 
от 25 октября 2023 года № 1175 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт дорог 
Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2024-2028 годы»


В целях включения в муниципальную программу денежных средств краевого бюджета, выделяемых на софинансирование расходных обязательств администрации, на основании приказа министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 14 августа 2024 года № 344 «О внесении изменений в приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 18 мая 2023 года № 272 «Об утверждении результатов отбора и расчета размера субсидий на 2024 год» и приказа министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 14 августа 2024 года № 342 «О внесении изменений в приказ министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края от 15 ноября 2023 года № 803 «Об утверждении результатов отбора и расчета размера субсидий на 2025 год», повышения эффективности управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 17 июня 2024 года                  № 601 «О системе управления муниципальными программами Лабинского городского поселения Лабинского района», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 октября 2023 года № 1175                 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт                               и ремонт дорог Лабинского городского поселения Лабинского района                                             на 2024-2028 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
1. Признать утратившим силу постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 14 августа 2024 года № 882                      «О внесении изменения в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 октября 2023 года № 1175                «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт                                  и ремонт дорог Лабинского городского поселения Лабинского района                                         на 2024-2028 годы».
1. Отделу делопроизводства администрации (Корная Н.П.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Прокопенко В.А.
1. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава администрации 
Лабинского городского поселения						  С.В. Шеремет
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Приложение
к постановлению администрации Лабинского городского поселения Лабинского района
от 28.11.2024 № 1346


«Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района 
от 25.10.2023 № 1175 
(в редакции постановления администрации Лабинского городского поселения 
Лабинского района
от 28.11.2024 № 1346)


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт и ремонт дорог
Лабинского городского поселения Лабинского района
на 2024-2028 годы»

[bookmark: sub_3001]1. Паспорт муниципальной программы

	Координатор муниципальной программы
	управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

	Соисполнители муниципальной программы
	не предусмотрены

	Участники муниципальной программы
	администрация Лабинского городского поселения Лабинского района;
отдел жилищно-коммунального хозяйства                   и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

	Подпрограммы программы (при наличии)

	не предусмотрены

	Цели муниципальной программы
	приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог общего пользования местного значения;
создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по территории Лабинского городского поселения

	Задачи муниципальной программы
	повышение качества состояния улично-дорожной сети Лабинского городского поселения Лабинского района, позволяющее обеспечить нормативные требования;
снижение аварийности на дорогах местного значения

	Перечень целевых показателей муниципальной программы
	количество автомобильных дорог                                общего пользования местного значения,                   на которых осуществляется капитальный ремонт;
количество автомобильных дорог                                  общего пользования местного значения,                         на которых осуществляется ремонт;
предпроектные изыскания, проектные работы, прохождение государственной экспертизы                             (в случае необходимости) для объектов                         в рамках данной программы

	Этапы и сроки реализации программы
	2024-2028 годы, этапы не предусмотрены

	Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, рублей
	общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 654 096 844,23 рублей,
в том числе по годам:
2024 год – 202 106 129,69 рублей;
2025 год – 451 990 714,54 рублей; 
2026 год – 0,0 рублей;
2027 год – 0,0 рублей;
2028 год – 0,0 рублей;
в том числе: 
за счет средств федерального бюджета –                      0,0 рублей; 
2024 год – 0,0 рублей;
2025 год – 0,0 рублей;
2026 год – 0,0 рублей;
2027 год – 0,0 рублей;
2028 год – 0,0 рублей;
за счет средств краевого бюджета –                             632 742 500,00 рублей,
2024 год – 194 312 200,00 рублей;
2025 год – 438 430 300,00 рублей;
2026 год – 0,0 рублей;
2027 год – 0,0 рублей;
2028 год – 0,0 рублей;
за счет средств местного бюджета -                             21 354 344,23 рублей:
2024 год – 7 793 929,69 рублей;
2025 год – 13 560 414,54 рублей;
2026 год – 0,0 рублей;
2027 год – 0,0 рублей;
2028 год – 0,0 рублей;
за счет внебюджетных средств - 0,0 рублей:
2024 год – 0,0 рублей;
2025 год – 0,0 рублей;
2026 год – 0,0 рублей;
2027 год – 0,0 рублей;
2028 год – 0,0 рублей
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[bookmark: sub_3002]2. Целевые показатели муниципальной программы 

	[bookmark: sub_320]№
п/п
	Наименование 
показателя
	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения показателя
	Документ 
	Ответственный за достижение показателя 

	
	
	
	
	2024 
год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год
	2028
год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Показатели целей муниципальной программы

	1.1
	Цель муниципальной программы - приведение к нормативному состоянию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

	1.1.1
	приведение к нормативному состоянию автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения капитальным ремонтом
	км
	-
	0,587
	0
	0
	0
	в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года                      № 965 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»
	управление муниципального имущества, архитектуры                    и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

	1.1.2
	приведение к нормативному состоянию автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения ремонтом
	км
	-
	9,2806
	0,525
	0
	0
	0
	в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года
№ 965 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»
	управление муниципального имущества, архитектуры                  и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

	1.2
	Цель муниципальной программы - создание условий для комфортного проживания и 
безопасного движения граждан по территории Лабинского городского поселения

	1.2.1
	разработка проектной документации по объектам программы
	шт
	-
	5
	0
	0
	0
	0
	в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года 
№ 965 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края»
	управление муниципального имущества, архитектуры                     и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района


[bookmark: sub_3003]
3. Структура муниципальной программы
[bookmark: sub_3006]3.1. Процессная часть 
	[bookmark: sub_3200]№
п/п
	Общая 
характерис-тика, наименование мероприятия 
	Год реали-зации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Результат реализации мероприятия
	Едини-ца измере-ния
 (по ОКЕИ)
	Значения результата реализа-ции мероприя-тия по годам
	Ответствен-ный за достижение результата 
	Связь с показа-телями целей муници-пальной про-граммы 

	
	
	
	всего
	в разрезе источников финансирования 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ФБ
	КБ
	МБ
	ВБИ
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1

	Задача муниципальной программы – повышение качества состояния улично-дорожной сети Лабинского городского поселения                   
Лабинского района, позволяющее обеспечить нормативные требования

	1.1
	Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
	2024
	200 322 129,69
	0,0
	194 312 200,00
	6 009 929,69
	0,0
	приведение к нормативно-му состоянию автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения капитальным ремонтом и ремонтом
	км

	9,2806
	управление муниципаль-ного имущества, архитектуры и земельных отношений администра-ции Лабинского городского поселения Лабинского района
	п. 1
пп. 1.1.1 и 
пп. 1.1.2

	
	
	2025
	451 990 714,54
	0,0
	438 430 300,00
	13 560 414,54
	0,0
	
	км
	1,112
	
	

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	км
	0,0
	
	

	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	км
	0,0
	
	

	
	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	км
	0,0
	
	

	1.1.1
	Капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
	2024
	2 537 700,00
	0,0
	2 461 400,00
	76 300,00
	0,0
	приведение к норматив-ному состоянию автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения капитальным ремонтом
	км
	0,587
	управление муници-   пального имущества, архитектуры и земельных отношений администра-ции            Лабинского городского поселения Лабинского района

	п. 1
пп. 1.1.1

	
	
	2025
	439 042 893,29
	0,0
	425 871 000,00
	13 171 893,29
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	км
	0,0
	
	

	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	км
	0,0
	
	

	
	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	км
	0,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения
	2024
	197 784 429,69
	0,0
	191 850 800,00
	5 933 629,69
	0,0
	Приведение к нормативно-му состоянию автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения ремонтом
	км
	9,2806
	управление муниципаль-ного имущества, архитектуры и земельных отношений администра-ции        Лабинского городского поселения Лабинского района


	п. 1, 
пп. 1.1.2

	
	
	2025
	12 947 821,25
	0,0
	12 559 300,00
	388 521,25
	0,0
	
	км
	0,525
	
	

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	км
	0,0
	
	

	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	км
	0,0
	
	

	
	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	км
	0,0
	
	

	1.2
	Предпроект-ные изыскания,
проектные работы, прохождение государст-венной экспертизы 
(в случае необходи-мости) 
для объектов в рамках данной программы 
	2024
	1 784 000,00
	0,0
	0,0
	1 784 000,00
	0,0
	разработка проектной документа-ции по объектам программы
	шт
	5
	управление муниципаль-ного имущества, архитектуры и земельных отношений администра-ции            Лабинского городского поселения Лабинского района

	п. 1 
пп. 1.2.1

	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	шт
	0
	
	

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	шт
	0
	
	

	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	шт
	0
	
	

	
	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	шт
	0
	
	

	
	Итого
	2024
	202 106 129,69
	0,0
	194 312 200,00
	7 793 929,69
	0,
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	451 990 714,54
	0,0
	438 430 300,00
	13 560 414,54
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	

	
	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
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4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование источника 
финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения 
по годам реализации, рублей
	

	
	2024 год
	2025 год
	2026 год 
	2027 год
	2028 год
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	

	Всего, в том числе:
	202 106 129,69
	451 990 714,54
	0,0
	0,0
	0,0
	654 096 844,23
	

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	краевой бюджет
	194312200,00
	438 430 300,00
	0,0
	0,0
	0,0
	632 742 500,00
	

	местные бюджеты
	7 793 929,69
	13 560 414,54
	0,0
	0,0
	0,0
	21 354 344,23
	

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Процессная часть (всего), в том числе:
	202 106 129,69
	451 990 714,54
	0,0
	0,0
	0,0
	654 096 844,23
	

	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	краевой бюджет
	194 312 200,00
	438 430 300,00
	0,0
	0,0
	0,0
	632 742 500,00
	

	местные бюджеты
	7 793 929,69
	13 560 414,54
	0,0
	0,0
	0,0
	21 354 344,23
	

	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	».


                                                                                                                                                                                                          

Заместитель главы администрации
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Лабинского городского поселения                                                                                                                    В.А. Прокопенко
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