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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.10.2023									                        № 1174
г. Лабинск


Об утверждении муниципальной программы 
«Строительство спортивных и детских площадок на территории 
Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2024-2028 годы»


В целях строительства спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района возникла необходимость разработки и утверждения муниципальной программы «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2028 годы».
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района администрации» (в редакции постановления администрации от 25 августа 2020 года № 809) постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 2 августа 2023 года
№ 747 «Об утверждении перечня муниципальных программ предусмотренных к реализации в 2024 году» (с изменениями и дополнениями),
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить муниципальную программу Лабинского городского поселения Лабинского района «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района
на 2024-2028 годы» (прилагается). 
1. Отделу делопроизводства администрации (Переходько О.А.)
настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                              на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Прокопенко В.А.
1. Постановление вступает в силу со дня его подписания и применяется со дня вступления в силу решения Совета Лабинского городского 
поселения Лабинского района «Об утверждении бюджета 
Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024 год» предусматривающего финансирование настоящей муниципальной 
программы.


Глава администрации 
Лабинского городского поселения						  С.В. Шеремет




































3

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 25.10.2023 № 1174


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Строительство спортивных и детских площадок на территории 
Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2028 годы»


ПАСПОРТ
муниципальной программы 
«Строительство спортивных и детских площадок на территории 
Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2028 годы»

	Координатор муниципальной программы
	- управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений  администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Координаторы подпрограмм
	- не предусмотрены


	Участники 
муниципальной программы
	- управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений  администрации Лабинского городского поселения Лабинского района;
отдел ЖКХ и благоустройства администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.

	
Подпрограммы муниципальной программы

Ведомственные
целевые программы
	
- не предусмотрен


- не предусмотрен

	
Цели 
муниципальной
программы
	
- создание условий для массового занятия физической культурой, спортом; 
создание условий для комфортного проживания населения;
благоустройство территорий общего пользования.

	Задачи муниципальной
Программы




Перечень целевых показателей муниципальной программы
	- повышение уровня развития физической культуры и спорта;
повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Лабинского городского поселения Лабинского района.

- количество спортивных площадок;
количество детских площадок. 


	
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	
- этапы реализации не предусмотрены;
сроки реализации муниципальной программы:
2024-2028 годы. 


	Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы
	- общий объем финансирования муниципальной программы составляет 8 798,4 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2024 год – 8 798,4 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 рублей; 
2026 год – 0,0 рублей;
2027 год – 0,0 рублей;
2028 год – 0,0 рублей. 
в том числе: за счет средств федерального бюджета 
- 0,0 рублей: 
2024 год – 0,0 рублей;
2025 год – 0,0 рублей; 
2026 год – 0,0 рублей;
2027 год – 0,0 рублей;
2028 год – 0,0 рублей. 
за счет средств краевого бюджета 
- 8 534,4 тыс. рублей:
2024 год – 8 534,4 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 рублей; 
2026 год – 0,0 рублей;
2027 год – 0,0 рублей;
2028 год – 0,0 рублей. 
за счет средств местного бюджета 
- 264 ,0 тыс. рублей: 
2024 год – 264,0 тыс. рублей;
2025 год – 0,0 рублей; 
2026 год – 0,0 рублей;
2027 год – 0,0 рублей;
2028 год – 0,0 рублей. 
за счет внебюджетных средств 
- 0,0 рублей:
2024 год – 0,0 рублей;
2025 год – 0,0 рублей; 
2026 год – 0,0 рублей;
2027 год – 0,0 рублей;
2028 год – 0,0 рублей.

	
	

	Контроль 
за выполнением
муниципальной программы
	- управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.



1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы физической культуры, спорта и благоустройства
реализации муниципальной программы

1.1.	Характеристика мероприятий с целью строительства спортивных
и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2028 годы.
1.1.1.	Согласно результатам инвентаризации (приложение 6
к муниципальной программе), существующие спортивные и детские площадки на сегодняшний день в целом в Лабинском городском поселении Лабинского района полностью или частично не отвечают нормативным требованиям.
Пришло в негодность покрытие спортивных и детских площадок, изношено их оборудование.
Недостаточно производились работы на спортивных и детских площадках по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению
старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев
и кустарников. Зеленые насаждения на спортивных и детских площадках представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
На некоторых спортивных и детских площадках отсутствует освещение территорий, необходимый набор малых архитектурных форм. Наличие
на некоторых спортивных и детских площадках разрушенных элементов создает угрозу жизни и здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной
парковке.
Надлежащее состояние спортивных и детских площадок и их наполнение является важным фактором при формировании благоприятной экологической
и эстетической городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта покрытия спортивных и детских площадок, их озеленения, освещения на сегодня весьма
актуальны и не решены в полном объеме, в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству спортивных и детских площадок не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы
и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели, в связи с чем, возникает необходимость строительства новых спортивных и детских площадок.
К благоустройству общественных территорий, путем строительства спортивных и детских площадок, необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также с учетом синхронизации выполнения работ в рамках реализации данной муниципальной программы с другими программами (приложение 7 к муниципальной программе).
1.1.2.	Основным методом решения проблемы должно стать строительство спортивных и детских площадок, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности общественных территорий. 
Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию общественных территорий и территорий многоквартирных жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов
и других маломобильных групп населения (приложение 1 к муниципальный программе).
1.1.3.	Для поддержания спортивных и детских площадок в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности предусматривается целенаправленная работа, исходя из:
1.1.3.1.	Минимального перечня работ:
установка современного оборудования детских и (или) спортивных
площадок, установка малых архитектурных форм, установка и замена скамеек, урн для раздельного сбора мусора;
ограждение спортивных и детских площадок;
ремонт подъездов и тротуаров к площадкам;
обеспечение освещения спортивных и детских площадок;
озеленение.
1.1.3.2.	Дополнительного перечня работ:
устройство, оборудование автомобильных парковок; 
высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;
разработка смет, дизайн-проектов;
установка видеонаблюдения;
иные виды работ.
1.1.4.	Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по строительству спортивных и детских площадок, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, указана
в приложении 2 к муниципальной программе. 
Адресный перечень спортивных и детских площадок сформирован согласно предложениям заинтересованных лиц, с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования (приведен в приложении 3 к муниципальной программе), при наличии решения общего собрания собственников помещений многоквартирных домов входящих в заявленную территорию, на которой планируется строительство спортивных и детских площадок с использованием средств субсидий из краевого бюджета, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 
1.1.5.	Администрация поселения вправе исключать из адресного перечня строительство спортивных и детских площадок, подлежащих постройке
в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенных вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,
а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения
при условии одобрения решения об исключении указанных территорий
из адресного перечня строительства спортивных и детских площадок межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
1.1.6.	Администрация поселения вправе исключать из адресного перечня строительство спортивных и детских площадок, подлежащие благоустройству
в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
При этом исключение территории строительства спортивных и детских площадок из перечня территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке установленных полномочий такой комиссии.
1.1.7.	Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых планируется строительство спортивных и детских площадок, работы по строительству которых софинансируются
из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляются при поступлении предложений заинтересованных лиц о включении данных территории
в муниципальную программу.
1.1.8.	Предельной датой заключения контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ установить: 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения контрактов на выполнение работ
по благоустройству общественных территорий), либо 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения контрактов на выполнение работ
по благоустройству дворовых территорий), за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки
при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных
в муниципальную программу, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).
1.1.9.	В случае необходимости проведения иных мероприятий
по благоустройству территорий, определенных органом местного самоуправления, они подлежат включению в программу в установленном законом порядке.
1.2.	Финансовое и (или) трудовое участие в выполнении работ
по строительству спортивных и детских площадок.
Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального 
и дополнительного перечней работ по строительству спортивных и детских площадок на территории многоквартирных домов определяет администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.
При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету
фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.3.	Характеристика строительства спортивных и детских площадок.
1.3.1.	Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят 
от наличия необходимого количества спортивных и детских площадок, степени благоустроенности общественных территорий, от площади озеленения.
Строительство спортивных и детских площадок – деятельность
по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная
на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан,
по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые
как составные части строительства спортивных и детских площадок.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду 
для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города
и важным условием его инвестиционной привлекательности.
1.3.2.	Для строительства спортивных и детских площадок,
при благоустройстве общественных территорий, целесообразно проведение следующих мероприятий:
обустройство детских, спортивных площадок и их ограждение;
обустройство площадок для отдыха в составе детских и спортивных площадок;
озеленение, уход за зелеными насаждениями;
оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;
устройство пешеходных дорожек;
освещение территорий, в том числе декоративное;
установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
оформление цветников.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных муниципальной программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам общественного назначения. 
Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2028 года по результатам инвентаризации отсутствуют. Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков приведен в приложении 5 к муниципальной программе.
Мероприятия по инвентаризации наличия спортивных и детских площадок, уровня благоустройства общественных территорий и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков)
об их благоустройстве не позднее 2028 года в соответствии с требованиями Правил благоустройства Лабинского городского поселения Лабинского района
по результатам инвентаризации отсутствуют.
1.3.3.	Адресный перечень общественных территорий для размещения спортивных и детских площадок формируется согласно предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.
1.3.4.	Адресный перечень территорий для размещения спортивных
и детских площадок приведен в приложении 4 к муниципальной программе. 
1.3.5.	Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся
в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству формируется согласно предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации
и корректируется ежегодно по факту заключения соглашений на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков.
1.3.6.	К строительству спортивных и детских площадок необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам
и исполнителям.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территории с учетом мнения граждан, а именно:
повысит уровень планирования и реализации мероприятий
по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами); 
запустит реализацию механизма поддержки мероприятий
по строительству спортивных и детских площадок, инициированных гражданами; 
запустит механизм финансового и трудового участия граждан
и организаций в реализации мероприятий по строительству спортивных
и детских площадок.  
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по строительству спортивных и детских площадок, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».  
Определение перспектив благоустройства территории города позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач,
а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
1.3.7.	В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки
и этапы реализации муниципальной программы

Целями муниципальной программы является создание условий для массового занятия физической культурой, спортом; создание условий для комфортного проживания населения; благоустройство территорий общего пользования.
Для достижения поставленных целей необходимо решить задачи повышение уровня развития физической культуры и спорта; повышение уровня благоустройства территорий общего пользования Лабинского городского поселения.
Реализация целей и задач по благоустройству территорий общего пользования будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.
Срок реализации муниципальной программы: 2024-2028 годы. Этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены.
	Система целевых показателей муниципальной программы:

	№
	Наименование 
целевых показателя
	Еди-ница изме-рения
	Значение целевых показателей, предусмотренных программой

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	Муниципальная программа «Строительство спортивных и детских площадок
на территории Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2028 годы»

	Создание условий для массового занятия физической культурой, спортом;
создание условий для комфортного проживания населения; 
благоустройство территорий общего пользования.

	1
	Количество спортивных площадок
	объект
	1
	0
	0
	0
	0

	2
	Количество детских площадок
	объект
	0
	0
	0
	0
	0



3. Перечень и краткое описание подпрограмм, 
ведомственных целевых программ 

3.1.	Подпрограммы и ведомственные целевые программы не предусмотрены.
3.2.	Перечень основных мероприятий муниципальной программы:
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	[bookmark: OLE_LINK1]№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Муниципальный заказчик, исполнитель
	Сроки
выполнения
	Источники финансирования
	Объем финансирования,
тыс. рублей 

	
	
	
	
	
	всего
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Строительство спортивных площадок
	Администрация Лабинского городского поселения,
управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации, отдел ЖКХ и благоустройства администрации 
	2024-2028
	Местный бюджет
	264,0
	264,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	8 534,4
	8 534,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Строительство спортивной площадки 
по адресу: 
ул. Черноморская, 2/8 в г. Лабинске Краснодарского края, 1 этап
	Администрация Лабинского городского поселения,
управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации, отдел ЖКХ и благоустройства администрации
	2024
	Местный бюджет
	264,0
	264,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	8 534,4
	8 534,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	Строительство детских площадок
	Администрация Лабинского городского поселения,
управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации, отдел ЖКХ и благоустройства администрации
	2024-2028
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1
	 
	Администрация Лабинского городского поселения,
управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации, отдел ЖКХ и благоустройства администрации
	2024
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого
	Местный бюджет
	264,0
	264,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Краевой бюджет
	8 534,4
	8 534,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Всего
	8 798,4
	8 798,4
	0
	0,0
	0,0
	0,0
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В муниципальную программу подлежит включению строительство спортивных и детских площадок исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.
Благоустройство территории города в части выполнения работ                          по строительству спортивных и детских площадок осуществляется на основании дизайн проектов на каждую площадку, включенную                                          в муниципальную программу.

1. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

4.1.	Источниками финансирования муниципальной программы                     являются средства федерального, краевого и местных бюджетов,                           а также внебюджетных источников. Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2024-2028 годах составляет                          8 798,4 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

	Источник финансирования
	Общий объем финансовых ресурсов
	В том числе по годам реализации

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1
	2
	3
	4
	5
	
	

	Общий объем финансовых ресурсов по программе

	Местный бюджет
	264,0
	264,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Краевой бюджет
	8 534,4
	8 534,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Всего по программе
	8 798,4
	8 798,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению.
4.2.	Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ                                       по благоустройству общественных и дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии                        по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

5.1.	Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
5.2.	Оценка эффективности муниципальной программы проводится управлением муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений, и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Лабинского городского поселения Лабинского района в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке и утверждению муниципальных программ» (в редакции от 25 августа 2020 года № 809). 
5.3.	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: строительство спортивных и детских площадок, формирование благоприятной среды для проживания населения. 

6.	Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
ее выполнения

6.1.	Управление муниципальной программой осуществляется
в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района.
6.2.	При предоставлении субсидий и субвенций в соответствии
со статьями 78, 78.1, 78.2, 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядки предоставления субсидий, порядки расходования субвенций утверждаются отдельными нормативными правовыми актами Лабинского городского поселения Лабинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.
6.3.	Механизм реализации муниципальной программы основан:
на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;
на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;
на создании местной информационной поддержки. 
6.4.	В целях включения строительства спортивных и (или) детских площадок в муниципальную программу заинтересованное лицо направляет предложения об участии в муниципальной программе в сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории
в муниципальную программу в соответствии с муниципальным нормативно-правовым актом. 
6.5.	Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц
о включении строительства спортивных и (или) детских площадок
в муниципальную программу осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом администрации Лабинского городского поселения. Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора строительства спортивных и (или) детских площадок для включения
в муниципальную программу обеспечивается в следующих форматах:  
совместное определение целей и задач по развитию муниципальных территорий общего пользования; 
определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;  
организация широкого общественного участия в выборе муниципальной территории общего пользования, приоритетных для строительства спортивных и (или) детских площадок благоустройства;  
обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, стилевого решения, материалов, оборудования 
при строительстве спортивных и (или) детских площадок, на муниципальной территории общего пользования; 
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования строительства спортивных и (или) детских площадок; 
консультации по предполагаемым типам озеленения площадок строительства спортивных и (или) детских площадок на муниципальной территории общего пользования; 
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования при строительстве спортивных и (или) детских площадок 
на территории общего пользования; 
участие в разработке проекта благоустройства муниципальной территории общего пользования при строительстве спортивных и (или) детских площадок, обсуждение решений со специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами); 
согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий
и других заинтересованных сторон; 
осуществление общественного контроля. 
6.6.	В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн-проектов строительства спортивных и (или) детских площадок на территории многоквартирных домов, включенной                         в муниципальную программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в программу, создается рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн проекта строительства спортивных и (или) детских площадок, участвует                        в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по строительству спортивных и (или) детских площадок, готовит фото и видеоматериалы, отзывы о реализации проекта.  
6.7.	При реализации проектов по строительству спортивных и (или) детских площадок на территории многоквартирных жилых домов, муниципальной территории общего пользования, исполнители мероприятий муниципальной программы обеспечивают информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления, СМИ информации о ходе реализации проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов.
6.8.	Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района осуществляет управление муниципальной программой и контролирует реализацию мероприятий.
Управление муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района, как ответственный исполнитель муниципальной программы, осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы, готовит сводный отчет о выполнении мероприятий программы.   
В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения муниципальной программы управление направляет отчет о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, в финансовое управление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко


















Приложение 1
к муниципальной программе «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2024-2028 годы»


УСЛОВИЕ
при проведении мероприятий по строительству спортивных и детских площадок, благоустройству территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения


При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены
в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации 
и в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения».


Заместитель главы администрации
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Приложение 2
к муниципальной программе «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2024-2028 годы»


ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
на строительство спортивных и детских площадок 


В минимальный перечень работ по строительству спортивных и (или) детских площадок, софинансируемых за счет средств краевого бюджета, входят следующие виды работ: 
установка современного оборудования детских и (или) спортивных
площадок, установка малых архитектурных форм, установка и замена скамеек, урн для раздельного сбора мусора;
ограждение спортивных и детских площадок;
ремонт подъездов и тротуаров к площадкам;
обеспечение освещения спортивных и детских площадок;
озеленение.
При этом данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по строительству спортивных и (или) детских площадок, входящих в состав минимального перечня работ, приведена в Таблице № 1:
Таблица № 1
	№
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов
	м²
	792,15

	2
	Стоимость установки скамьи 
	1 шт.
	11401,26

	3
	Стоимость установки урны
	1 шт.
	925,00

	4
	Стоимость установки светильника (без стоимости опоры)
	1 шт.
	7481,67


В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств краевого бюджета, входят следующие виды работ:
устройство, оборудование автомобильных парковок; 
высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;
разработка смет, дизайн-проектов;
установка видеонаблюдения;
иные виды работ.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ                                  по благоустройству территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в Таблице № 2:
Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат
	Единица измерения
	Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Стоимость устройства тротуара с асфальтобетонным покрытием
	м²
	983,09

	2
	Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара
	м²
	1608,22

	3
	Стоимость ремонта ливневой канализации
	м.п.
	748,00

	4
	Стоимость установки дачного комплекса
	1 шт.
	21853,84

	5
	Стоимость подвески провода изолированного самонесущего
	1 п.м.
	179,00

	6
	Стоимость установки пешеходного ограждения
	1 секция
	3200,00

	7
	Стоимость пешеходного ограждения 
	1 секция
	4000,00

	8
	Стоимость установки оборудования детских и спортивных площадок:
	
	

	9
	Качели малые одноместные 
	шт.
	20500,00

	10
	Качели малые двухместные 
	шт.
	29850,00

	11
	Карусель шестиместная 
	шт.
	34000,00

	12
	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом 
	шт.
	54750,00

	13
	Спортивный комплекс 
	шт.
	81100,00

	14
	Детский игровой комплекс для улицы «Теремок» 
	шт.
	102000,00

	15
	Яхта (детский городок) 
	шт.
	1370000,00

	16
	Уличный тренажер «Маятник» 
	шт.
	30050,00

	17
	Уличный тренажер «Наездник» 
	шт.
	29400,00

	18
	Уличный тренажер «Жим от груди» 
	шт.
	32700,00


Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ
по строительству спортивных и (или) детских площадок.
Адресный перечень территорий, на которых планируется строительство спортивных и (или) детских площадок и подлежащих благоустройству
в 2024-2028 годах, указан в приложении 4 к Программе. 


Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения					       В.А. Прокопенко


Приложение 3
к муниципальной программе «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2024-2028 годы»


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
строительства спортивных площадок


	№ п/п
	Наименование дворовой территории
	Год выполнения

	1
	Спортивная площадка по адресу: ул. Черноморская, 2/8 в г. Лабинске Краснодарского края, 1 этап
	2024
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Приложение 4
к муниципальной программе «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2024-2028 годы»


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
строительства детских площадок


	№
п/п
	Наименование общественных 
территорий
	Год проведения работ

	1
	2
	3

	1
	Детская площадка:
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Приложение 5
к муниципальной программе «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2024-2028 годы»


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2028 года 


	№ п/п
	Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков*
	Кадастровый номер земельного участка
	Собственник (пользователь)

	1
	-
	-
	-


*В настоящее время данные объекты отсутствуют, при возникновении, таблица подлежит корректировке
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Приложение 6
к муниципальной программе «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2024-2028 годы»


МЕРОПРИЯТИЯ
по инвентаризации уровня технического состояния 
спортивных и детских площадок


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4

	1
	Инвентаризация спортивных площадок на территории Лабинского городского поселения
	31.12.2023
	Паспорт спортивной площадки

	2
	Инвентаризация детских площадок на территории Лабинского городского поселения
	31.12.2023
	Паспорт детской площадки

	2
	Заключение муниципальных контрактов с подрядными организации о строительстве спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района
	По итогам торговых процедур
	Выполнение предусмотренных проектом работ с хорошим качеством
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Приложение 7
к муниципальной программе «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2024-2028 годы»


СИНХРОНИЗАЦИЯ
выполнения работ в рамках реализации данной
муниципальной программы с другими программами


На данный момент при реализации на территории Лабинского городского поселения Лабинского района муниципальной программы «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2028 годы» при выполнении мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения с инженерными сооружениями улично-дорожной сети Лабинского городского поселения Лабинского района синхронизируется с другими мероприятиями при реализации на территории Лабинского городского поселения Лабинского района
Начиная с 2024 года планируется синхронизация со следующими программами:
муниципальная программа Лабинского городского поселения Лабинского района «Капитальный ремонт и ремонт дорог Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2028 годы»;
по улучшению энергоэффективности сетей теплоснабжения и уличного освещения.
Начиная с 2024 года планируется вступление в следующие программы:
по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения;
по улучшению энергоэффективности сетей теплоснабжения и уличного освещения.
По итогам заключения соглашений будет проведена проработка вопросов синхронизации работ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующих территориях с работами по строительству спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района выполняемыми по муниципальной программе «Строительство спортивных и детских площадок на территории Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2028 годы».
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