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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.05.2024










        № 441
г. Лабинск

О внесении изменений в постановление администрации 
Лабинского городского поселения Лабинского района 
от 25 октября 2023 года № 1178 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой 
Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы
В целях приведения в соответствие правового акта, в связи с увеличением финансовых средств, для оказания эффективного содействия в повышении уровня водоснабжения, водоотведения и газоснабжения Лабинского городского поселения Лабинского района, в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края                                         от 16 ноября 2015 года № 1038, руководствуясь Федеральным законом                         от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,                         в рамках подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 967, в соответствии с постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района» (в редакции постановления администрации 
от 25 августа 2020 года № 809), на основании Устава Лабинского городского поселения Лабинского района, п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести изменение в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 октября 2023 года № 1178                                       «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2024-2026 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2.
Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления администрации Лабинского городского поселения Лабинского района                       от 5 марта 2024 года № 230 «О внесении изменений в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района                             от 25 октября 2023 года № 1178 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой выделенных земельных участков для лиц, имеющих трех и более детей в г. Лабинске» Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2026 годы».
3.
Отделу делопроизводства администрации (Переходько О.А.)                     настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Прокопенко В.А.
5.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Лабинского городского поселения




            С.В. Шеремет 

Приложение

к постановлению администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района
от 02.05.2024 № 441
«Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 25.10.2023 № 1178
(в редакции постановления администрации Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 02.05.2024 № 441)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение инженерной инфраструктурой 
Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы 

	Координатор муниципальной программы


	- отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.

	Координаторы подпрограмм


	- заместитель главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (согласно структуре).


	Участники муниципальной программы
	- отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Подпрограммы муниципальной программы


	- не предусмотрены.

	Цель муниципальной программы
	- развитие инфраструктуры Лабинского городского поселение Лабинского района.


	Задачи муниципальной программы
	- формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности территории поселения посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития городских поселений, роста дохода                       местного бюджета, повышения жизненного уровня населения.


	Перечень целевых показателей муниципальной программы


	- количество комплектов проектной документации;
количество выполняемых строительно-монтажных работ. 


	Этапы и сроки реализации муниципальной программы


	- этапы реализации не предусмотрены;

сроки реализации муниципальной программы:

2024-2026 годы.



	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	- общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 100 051,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2024 год – 1 025 839,2 тыс. рублей;

2025 год – 1 035 894,8 тыс. рублей;

2026 год – 1 038 317,6 тыс. рублей;
в том числе за счет средств краевого бюджета – 
2 744 505,3 тыс. рублей;

2024 год – 978 975,6 тыс. рублей;

2025 год – 930 000,0 тыс. рублей;

2026 год – 835 529,7 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 355 546,3 тыс. рублей;

2024 год – 46 863,6 тыс. рублей;
2025 год – 105894,8 тыс. рублей;

2026 год – 202 787,9 тыс. рублей.


	Контроль за выполнением муниципальной программы
	- отдел жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


1.
Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы коммунального хозяйства реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы (далее – Программа) направлена на организацию работ по проектированию и строительству и развитию систем инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.
Жилищно-коммунальный сектор экономики является важным и достаточно сложным участком реформирования, здесь особенно остро сталкиваются рыночный и административный подходы, необходимо находить компромисс между экономической целесообразностью и социальной необходимостью. Политика городского поселения должна быть направлена на оздоровление текущей ситуации в жилищно-коммунальном хозяйстве, предусматривать комплексное планирование развития как жилищного, так и коммунального комплексов.

Основными задачами городского поселения является создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, обеспечения социальной стабильности. Решение этих задач возможно исключительно при высоком уровне обеспеченности инженерной инфраструктурой и повышении уровня жилищных условий.

Для технического оснащения и перевооружения организаций жилищно-коммунального хозяйства Лабинского городского поселения требуются значительные финансовые ресурсы, которых отрасль не имеет. Низкие показатели финансово-хозяйственной деятельности организаций коммунального комплекса не позволяют решать вопросы привлечения кредитных ресурсов. В сложившейся ситуации решить проблему финансирования технического переоснащения организаций жилищно-коммунального хозяйства без региональной поддержки практически невозможно.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения и водоотведения, а также газоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития населенных пунктов района.

Состояние очистных сооружений канализации и главной насосной станции очистных сооружений канализации г. Лабинска, год ввода объекта в эксплуатацию 1975 г., находятся в крайне неблагоприятном состоянии. Блок емкостей очистки сточных вод канализации, который включает в себя: первичные отстойники, аэротанки, распределительный коридор, вторичные отстойники и контактные резервуары, не выполняет в полной мере свое назначение по очистки сточных вод канализации.

На основании проведенных исследований, лабораторией                                          МУП «Водоканал», при сбросе очищенных стоков имеются превышающие показатели по взвешенным частицам, биохимическому потреблению кислорода, фосфатам, хлоридам, что может привести к экологической катастрофе, так как сброс осуществляется в реку Лаба.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов водоотведения  в Лабинском городском поселении Лабинского района, ослабит                        социальную напряженность, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. 

В результате реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов, экологически чистым и стабильным водоотведением. Комфортные условия проживания, улучшение условий быта и производственной деятельности населения невозможно без повышения качества водоснабжения Лабинского городского поселения Лабинского района. 

Водоснабжение города Лабинска осуществляется из инфильтрационного водозабора, горизонтальным водосбором и подпиткой водоносного слоя инфильтрационными бассейнами капитального типа, построенного в 1964 году.     Вода в инфильтрационные бассейны поступает из р. Лаба по естественному каналу, фильтруется через естественные фильтры и попадает в приемный резервуар объемом 25 м3, из приемного резервуара вода забирается насосами насосной станции I-го подъема и по двум асбестоцементным водоводам Ø400мм подается в резервуары чистой воды объемом 2 тыс.м3 каждый насосной станции II-го подъема. В резервуарах происходит обеззараживание гипохларитом натрия. Из резервуаров чистой воды после обеззараживания вода подается абонентам города Лабинска, всего количество абонентов составляет 19079 человек. Производительность водозабора составляет 7-10 тыс.м3 воды в сутки, согласно проектной документации. На сегодняшний день имеется потребность в потреблении воды 25 тыс.м3 сутки, в связи с чем имеются постоянные жалобы на качество воды и ее количество.

На основании заключения по инженерно-техническому состоянию водозаборных сооружений МУП «Водоканал» г. Лабинска Арх. № 73904, выполненного ООО «Научно-техническим центром «СевКавСейсмо Защита» в 2017 году, установлено, что срок эксплуатации водозаборных сооружений            МУП «Водоканал» города Лабинска истек. 

Учитывая вышеизложенное, обеспечить водопотребность                                города Лабинска в качественной питьевой воде требуемого объема при существующем состоянии водозаборных сооружений не представляется возможным.

Для обеспечения населения города Лабинска качественной питьевой водой в достаточном количестве требуется выполнить комплекс проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции водозаборных и водоочистных сооружений с установкой системы водоподготовки (очистка и обеззараживание воды).

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов водоснабжения   в Лабинском городском поселении Лабинского района, ослабит                        социальную напряженность, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. 

В результате реконструкция водозаборных сооружений, водопроводной насосной станции первого подъема и водовода от водозаборных сооружений до водопроводной насосной станции второго подъема и площадки водопроводной насосной станции второго подъема в г. Лабинске будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов, экологически чистым и стабильным водоснабжением. Комфортные условия проживания, улучшение условий быта и производственной деятельности населения невозможно без повышения качества водоснабжения Лабинского городского поселения Лабинского района.
Существенным препятствием развития выделенных земельных участков для лиц, имеющих трех и более детей в г. Лабинске продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой инфраструктурой, что значительно снижает темпы жилищного строительства, 
в том числе индивидуального жилищного строительства. Одновременно с этим страдает инвестиционная привлекательность территории города.

Учитывая срочность решения выявленных проблем, необходимость выработки комплексного и системного подхода их решения, обеспечивающего создание условий для улучшения качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках Программы с использованием программно-целевого метода.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем определяет и тот факт, что данные проблемы:

входят в число приоритетов социально-экономического развития города;

не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер, а их решение позволит обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, создать благоприятный инвестиционный климат на территории города, что окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее экономическое развитие города.

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации 
с получением заключения государственной экспертизы и строительно-монтажные работы.
Таким образом, данная Программа направлена на решение проблем своевременного и планового развития территорий города.

2.
Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1.
Основной целью Программы является развитие инфраструктуры Лабинского городского поселения Лабинского района.

2.2.
Основной задачей Программы является формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности территории поселения посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития городских поселений, роста дохода местного бюджета, повышения жизненного уровня населения, а именно:

2.2.1.
Газоснабжение.

2.2.2.
Водоснабжение и водоотведение.
2.3.
Реализация Программы рассчитана на 2024-2026 годы. Этапы реализации не предусмотрены.

2.4. Система целевых показателей Программы
	№
	Наименование 
показателя
	Единица измерения
	Значение целевых показателей, предусмотренных программой

	
	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	Муниципальная программа «Обеспечение инженерной инфраструктурой Лабинского городского поселения Лабинского района» на 2024-2026 годы

	Развитие инфраструктуры Лабинского городского поселение Лабинского района

	1
	Количество комплектов проектной документации 
	шт.
	2
	0
	0

	2
	Количество выполненных строительно-монтажных работ
	раб.
	3
	3
	4


3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ
3.1.
Подпрограммы не предусмотрены.

3.2.
Перечень основных мероприятий муниципальных программ.

	№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Муниципальный
заказчик, 
исполнитель
	Сроки выполне-ния
	Источники 
финансиро-
вания
	Объем
финансирования (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	2024
	2025
	2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Обеспечение инженерной инфраструктурой Лабинского городского поселения Лабинского района на 2024-2026 годы

	1
	«Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 17000 м3/сут в 
г. Лабинске» (проектная документация)
	Администрация Лабинского городского поселения; отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2024
	местный бюджет
	874,0
	874,0
	0
	0

	
	
	
	
	краевой бюджет
	28106,0
	28106,0
	0
	0

	2
	«Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод производительностью 17000 м3/сут в 
г. Лабинске» (строительно-монтажные работы)
	Администрация Лабинского городского поселения; отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2024-2026
	местный бюджет
	276260,0
	28 500,0
	76 644,8
	171 115,2

	
	
	
	2024-2026
	краевой бюджет
	2716399,3
	950 869,6
	930 000,0
	835 529,7

	3
	Водоснабжение 
мкр. «Северный» (проектная документация)
	Администрация Лабинского городского поселения; отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2024
	Местный бюджет
	383,3
	383,3
	0
	0

	4
	Водоотведение 
мкр. «Северный» (проектная документация)
	Администрация Лабинского городского поселения; отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2024
	Местный бюджет
	456,3
	456,3
	0
	0

	5
	Водоснабжение 
мкр. «Северный» (строительно-монтажные работы)
	Администрация Лабинского городского поселения; отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2026
	Местный бюджет
	2299,6
	0
	0
	2299,6

	6
	Водоотведение 
мкр. «Северный» (строительно-монтажные работы)
	Администрация Лабинского городского поселения; отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства

	2026
	Местный бюджет
	1975,6
	0
	0
	1975,6

	7
	Газоснабжение 
мкр. «Виноградный»  
(строительно-монтажные работы)
	Администрация Лабинского городского поселения; 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2024
	Местный бюджет
	3150,0
	3150,0
	0
	0

	8
	Водоснабжение 
мкр. «Виноградный»  
(строительно-монтажные работы)
	Администрация Лабинского городского поселения; 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2025
	Местный бюджет
	2250,0
	0
	2250,0
	0

	9
	«Реконструкция водозаборных сооружений
в г. Лабинске» (строительно-монтажные работы)
	Администрация Лабинского городского поселения; 
отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	2024-2026
	Местный бюджет
	67 897,5
	13 500,0
	27 000,0
	27 397,5

	
	Местный бюджет


	355546,3
	46 863,6
	105 894,8
	202 787,9

	
	Краевой бюджет
	2744505,3
	978 975,6
	930 000,0
	835 529,7

	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	Всего
	3100051,6
	1 025 839,2
	1 035 894,8
	1 038 317,6


4.
Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района 
в объёмах, предусмотренных Программой, корректируемых на каждый бюджетный год.
Общий объем финансовых ресурсов, выделяемых на реализацию муниципальной программы, составляет 96 588,8 тыс. рублей, в том числе:

	Источник финансирования
	Общий объем финансовых ресурсов
	В том числе по годам реализации

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Общий объем финансовых ресурсов по программе

	Местный бюджет
	355 546,3
	46 863,6
	105894,8
	202 787,9

	Краевой бюджет
	2 744 505,2
	978 975,6
	930 000
	835 529,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	Всего по программе
	3 100 051,6
	1 025 839,2
	1 035 894,8
	1 038 317,6


5. Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы основана 
на принципе сопоставления фактических достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится координатором Программы на основе информации, необходимой для ее проведения, предоставляемой исполнителем мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится 
в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года 
№ 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района».

6.
Механизм реализации Программы и контроль за ее выполнением
6.1.
Управление Программой осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района.

6.2.
При предоставлении субсидий и субвенций в соответствии                         со статьями 78, 78.1, 78.2, 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации, порядки предоставления субсидий, порядки расходования субвенций утверждаются отдельными нормативными правовыми актами Лабинского городского поселения Лабинского района в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

6.3.
Текущее управление Программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку Программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками Программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников Программы;

организует реализацию Программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей Программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников Программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением Программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками Программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации Программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач Программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах Программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой.

6.4.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору Программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации Программы;

осуществляет иные полномочия, установленные Программой (подпрограммой).

В случае, если координатор подпрограммы не определен в соответствии          с Перечнем муниципальных программ, текущее управление подпрограммой осуществляет координатор Программы совместно с участниками подпрограммы, в соответствии с их компетенцией.

6.5.
При реализации мероприятия Программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).

6.6.
Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля                  2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

6.7.
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств                       в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой                                       характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными                       ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных                              обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций                                    и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и                               бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий                                 в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из местного бюджета бюджетам поселений;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

6.8.
Исполнитель:

обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его                  выполнения;

представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой)                                                                                   ».

Заместитель главы администрации 
Лабинского городского поселения




       В.А. Прокопенко
