АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.12.2019 						                                                № 1406

г.Лабинск

О внесении изменения в постановление администрации

Лабинского городского поселения Лабинского района от 10 октября

2016 года № 1403 «Об утверждении муниципальной программы

«Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2»

Лабинского городского поселения

Лабинского района на 2017-2022 годы

В связи с экономией денежных средств, образовавшейся в ходе проведения торговых процедур, в целях реализации Федерального закона         от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 15 апреля 2014 № 359                                                                       «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района», постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 14 сентября 2017 года № 1122                                                     «Об утверждении перечня муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района, предусмотренных к реализации в 2018 году»,                                                           п о с т а н о в л я ю:

1.	Внести изменение в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 10 октября 2016 года № 1403                  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района на 2017-2022 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.	Признать утратившим силу постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 18 июня 2018 года № 697                          «О внесении изменений в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 10 октября 2016 года № 1403                  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района на 2017-2021 годы».

3.	Отделу делопроизводства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Переходько О.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (вопросы жилищно – коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и благоустройства) Шеремет С.В.

5.	Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Лабинского городского поселения                                                       А.Н. Курганов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 18.12.2019 № 1406

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 10.10.2016 № 1403

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2»

Лабинского городского поселения Лабинского района на 2017-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района

на 2017-2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | - отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района. |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | - не предусмотрены. |
| Участники муниципальной программы | - администрация Лабинского городского поселения Лабинского района; - отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района. |
| Подпрограммы муниципальной программы | - не предусмотрены. |
| Ведомственные целевые программы | - не предусмотрены. |
| Цели муниципальной программы | - развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2». |
| Задачи муниципальной программы | - организация работ по проектированию инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2». |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - инженерные изыскания; подготовка проекта планировки и проекта межевания территории. Подготовительные работы. Подъездные пути и проезды; электроснабжение; газоснабжение; водоснабжение и водоотведение; автодороги, тротуары, обустройство территории. Искусственное электрическое освещение. Ливнёвая канализация. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | - этапы реализации программы не предусмотрены; сроки реализации 2017-2022 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района в объёмах, предусмотренных Программой, корректируемых на каждый бюджетный год. Общий объём финансирования составляет 6961,619 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 г. - 435,0 тыс. руб.; 2018 г. – 550,0 тыс. руб.; 2019 г. – 0,00 тыс. руб.; 2020 г. - 938,885 тыс. руб.; 2021 г. - 2269,544 тыс. руб.; 2022 г. - 2768,190 тыс. руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | - администрация Лабинского городского поселения Лабинского района. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз сферы

жилищно-коммунального хозяйства Лабинского городского поселения

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района»              на 2017-2022 годы (далее - Программа) направлена на организацию работ по проектированию систем инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.

Существенным препятствием развития микрорайона «Виноградный-2» продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой инфраструктурой, что значительно снижает темпы жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства. Одновременно с этим страдает инвестиционная привлекательность территории города.

Учитывая срочность решения выявленных проблем, необходимость выработки комплексного и системного подхода их решения, обеспечивающего создание условий для улучшения качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района»                на 2017 – 2022» годы с использованием программно-целевого метода.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем определяет и тот факт, что данные проблемы:

входят в число приоритетов социально-экономического развития города;

не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер, а их решение позволит обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, создать благоприятный инвестиционный климат на территории города, что окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее экономическое развитие города.

Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы

Таким образом, данная Программа направлена на решение проблем своевременного и планового развития территорий Лабинского городского поселения.

2.	Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1.	Основной целью Программы является создание условий для развития микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района и улучшение качества жизни населения.

2.2.	Основной задачей Программы является организация работ по проектированию инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2», а именно:

2.2.1.	Инженерные изыскания.

2.2.2. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории. Подготовительные работы. Подъездные пути и проезды.

2.2.3.	Электроснабжение.

2.2.4.	Газоснабжение.

2.2.5.	Водоснабжение и водоотведение.

2.2.6.	Автодороги, тротуары, обустройство территории. Искусственное электрическое освещение. Ливнёвая канализация.

2.3.	Сроки реализации муниципальной программы: 2017 – 2022 годы.

2.4.	Этапы реализации муниципальной программы, не предусмотрены.

2.5.	Система целевых показателей программы.

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района на 2017-2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы - создание условий для развития микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района и улучшение качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инженерные изыскания | Комплект проектной документации | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории. Подготовительные работы. Подъездные пути и проезды | Комплект проектной документации |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Электроснабжение | Комплект проектной документации |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Газоснабжение | Комплект проектной документации |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Водоснабжение и водоотведение | Комплект проектной документации |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Автодороги, тротуары, обустройство территории. Искусственное электрическое освещение. Ливнёвая канализация | Комплект проектной документации |  |  |  |  |  | 1 |

3.	Перечень и краткое описание основных мероприятий программы

| № п/п | Наименова-ние мероприя-тия | Муниципаль-ный заказчик, исполнитель | Сроки выпол-нения | Источни-ки финанси-рования | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Инженерные изыскания | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2017 | Местный бюджет | 435,0 | 435,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории. Подготови-тельные работы. Подъездные пути и проезды | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2018 | Местный бюджет | 550,0 |  | 550,0 |  |  |  |  |
| 3 | Электрос-набжение | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2019 | Местный бюджет | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Газоснабже-ние | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2020 | Местный бюджет | 938,885 |  |  |  | 938,885 |  |  |
| 5 | Водоснаб-жение и водоотведе-ние | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2021 | Местный бюджет | 2269,544 |  |  |  |  | 2269,544 |  |
| 6 | Автодороги, тротуары, обустройст-во территории. Искусствен-ное электричес-кое освещение. Ливнёвая канализация | Администра-ция Лабинского городского поселения | 2022 | Местный бюджет | 2768,190 |  |  |  |  |  | 2768,190 |
| 7 | Итого |  |  |  | 6961,619 | 435,0 | 550,0 | 0,00 | 938,885 | 2269,544 | 2768,190 |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района в объёмах, предусмотренных Программой, корректируемых на каждый бюджетный год.

Объём средств, необходимый для финансирования Программы, составляет:

Всего – 6961,619 тыс. руб.;

2017 г. - 435,0 тыс. руб.;

2018 г. – 550,0 тыс. руб.;

2019 г. – 0,00 тыс. руб.;

2020 г. - 938,885 тыс. руб.;

2021 г. - 2269,544 тыс. руб.;

2022 г. - 2768,190 тыс. руб.

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

5.1.	Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

5.2.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района».

6. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

6.1.	Управление муниципальной программой осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района.

6.2.	Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

разрабатывает формы отчетности для участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.3.	При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств.

6.4.	Муниципальный заказчик:

заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля               2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

проводит анализ выполнения мероприятия;

несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

осуществляет согласование с координатором муниципальной программы возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

6.5.	Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:

обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;

обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;

осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из местного бюджета бюджетам поселений;

осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.»

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения 						 С.В. Шеремет