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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.06.2018						                                                                   № 558
г.Лабинск


О внесении изменений в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 10 октября 2016 года № 1403 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры
 микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения 
Лабинского района на 2017-2021 годы»


В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года                     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 15 апреля 2014 года № 359 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района», постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 14 сентября 2017 года № 1122 «Об утверждении перечня муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района, предусмотренных к реализации в 2018 году», п о с т а н о в л я ю:
1.	Внести изменения в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 10 октября 2016 года № 1403                 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района на 2017-2021 годы»:
1)	продлить срок реализации муниципальной программы «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района на 2017-2021 годы» (далее - Программа)                          до 2022 года;
2)	читать в названии и по тексту постановления и Программы фразу                                         «на 2017-2021 годы» как фразу «на 2017-2022 годы»;
3)	изложить приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2.	Признать утратившим силу постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 2 ноября 2016 года № 1507                       «О внесении изменений в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 10 октября 2016 года № 1403                 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района на 2017-2021 годы».
3.	Отделу делопроизводства администрации (Переходько) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и благоустройства) А.Н. Курганова.
5.	Постановление вступает в силу со дня его подписания. 


Исполняющий обязанности
главы администрации
Лабинского городского поселения                                                       П.В. Манаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 08.06.2018 № 558


«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 10.10.2016 № 1403»


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» 
Лабинского городского поселения Лабинского района на 2017-2022 годы»


ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района 
на 2017-2022 годы»


	Наименование
Программы 
	- муниципальная программа «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2»  Лабинского городского поселения Лабинского района на 2017-2022 годы» (далее – Программа);


	Инициатор разработки проекта Программы
	- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района;


	Заказчик-координатор 
	- отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района;


	Муниципальные заказчики
	- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района;


	Разработчик Программы
	- отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района;


	Цели Программы
	- развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2»;


	Задачи Программы
	- организация работ по проектированию инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2»;


	Сроки и этапы реализации Программы 

	- 2017-2022 годы, этапы реализации программы не предусмотрены;

	Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений  

	 - не предусмотрены;

	Исполнитель Программы
	- отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района;


	Объемы и источники финансирования    Программы   
	- финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района в объёмах, предусмотренных Программой, корректируемых на каждый бюджетный год. 
Общий объём финансирования составляет               9 127, 481 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 г. - 435,0 тыс. руб.;
2018 г. - 1357,931 тыс. руб.;
2019 г. - 1357,931 тыс. руб.;
2020 г. - 938,885 тыс. руб.;
2021 г. - 2269,544 тыс. руб.;
2022 г. - 2768,190 тыс. руб.;


	Контроль   за исполнением Программы
	- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.




1. Характеристика текущего состояния сферы жилищно-коммунального хозяйства Лабинского городского поселения, содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программным методом

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района»              на 2017-2022 годы (далее - Программа) направлена на организацию работ по проектированию систем инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства.
Существенным препятствием развития микрорайона «Виноградный-2» продолжает оставаться ограниченность возможностей обеспечения земельных участков необходимой инфраструктурой, что значительно снижает темпы жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства. Одновременно с этим страдает инвестиционная привлекательность территории города.
Учитывая срочность решения выявленных проблем, необходимость выработки комплексного и системного подхода их решения, обеспечивающего создание условий для улучшения качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района»                на 2017 – 2022» годы с использованием программно-целевого метода.
Целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем определяет и тот факт, что данные проблемы:
входят в число приоритетов социально-экономического развития города;
не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов;
носят комплексный характер, а их решение позволит обеспечить возможность улучшения жилищных условий и качества жизни населения, создать благоприятный инвестиционный климат на территории города, что окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения, общее экономическое развитие города.
Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы
Таким образом, данная Программа направлена на решение проблем своевременного и планового развития территорий Лабинского городского поселения.

2.	Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, 
а также прогноз конечных результатов муниципальной Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
(целевые индикаторы и показатели)

2.1.	Основной целью Программы является создание условий для развития микрорайона «Виноградный-2» Лабинского городского поселения Лабинского района и улучшение качества жизни населения.
2.2.	Основной задачей Программы является организация работ по проектированию инфраструктуры микрорайона «Виноградный-2», а именно:
2.2.1.	Инженерные изыскания. 
2.2.2. Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории. Подготовительные работы. Подъездные пути и проезды.
2.2.3.	Электроснабжение.
2.2.4.	Газоснабжение.
2.2.5.	Водоснабжение и водоотведение.
2.2.6.	Автодороги, тротуары, обустройство территории. Искусственное электрическое освещение. Ливнёвая канализация.

Система целевых показателей Программы

	№
п/п
	Наименование  
целевых показателей
	Единица измерения
	Базовое значение показателя
	Значения целевых показателей,
предусмотренные Программой

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1 
	Инженерные изыскания
	Комплект проектной документа-ции
	1
	1
	
	
	
	
	

	2 
	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории. Подготовительные работы. Подъездные пути и проезды
	Комплект проектной документа-ции
	1
	
	1
	
	
	
	

	3 
	Электроснабжение
	Комплект проектной документа-ции
	1 
	
	
	1
	
	
	

	4 
	Газоснабжение
	Комплект проектной документа-ции
	1 
	
	
	
	1
	
	

	5 
	Водоснабжение и водоотведение
	Комплект проектной документа-ции
	1 
	
	
	
	
	1
	

	6 
	Автодороги, тротуары, обустройство территории. Искусственное электрическое освещение. Ливнёвая канализация
	Комплект проектной документа-ции
	1
	
	
	
	
	
	1
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3. Система программных мероприятий
	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия
	Муниципаль-ный
заказчик, исполнитель
	Сроки
выпол-нения
	Источники 
финанси-рования

	Объем финансирования (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Инженерные изыскания
	Администрация Лабинского городского поселения
Лабинского района

	2017
	Местный бюджет
	435,0
	435,0
	
	
	
	
	

	2
	Подготовка проекта планировки и проекта межевания территории. Подготовитель-ные работы. Подъездные пути и проезды

	Администрация Лабинского городского поселения
Лабинского района
	2018
	Местный бюджет
	1357,931
	
	1357,931
	
	
	
	

	3
	Электроснаб-жение
	Администрация Лабинского городского поселения
Лабинского района 

	2019
	Местный бюджет
	1357,931
	
	
	1357,931
	
	
	

	4
	Газоснабжение
	Администрация Лабинского городского поселения
Лабинского района 

	2020
	Местный бюджет
	938,885
	
	
	
	938,885
	
	

	5
	Водоснабжение и водоотведение
	Администрация Лабинского городского поселения
Лабинского района

	2021
	Местный бюджет
	2269,544
	
	
	
	
	2269,544
	

	6
	Автодороги, тротуары, обустройство территории. Искусственное электрическое освещение. 
Ливнёвая канализация

	Администрация Лабинского городского поселения
Лабинского района
	2022
	Местный бюджет
	2768,190
	
	
	
	
	
	2768,190

	7
	Итого
	
	
	
	9 127, 481
	435,0
	1357,931
	1357,931
	938,885
	2269,544
	2768,190





4. Финансовое обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района в объёмах, предусмотренных Программой, корректируемых на каждый бюджетный год. 
Объём средств, необходимый для финансирования Программы, составляет:
Всего - 9 127, 481 тыс. руб.;
2017 г. - 435,0 тыс. руб.;
2018 г. - 1357,931 тыс. руб.;
2019 г. - 1357,931 тыс. руб.;
2020 г. - 938,885 тыс. руб.;
2021 г. - 2269,544 тыс. руб.;
2022 г. - 2768,190 тыс. руб.

5. Механизм реализации, управлением Программой и контроль 
за ходом ее реализации с указанием порядка координации 
и взаимодействия муниципальных заказчиков, 
заказчиков-координаторов и исполнителей Программы

Заказчиком-координатором Программы является отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.
Для оценки эффективности реализации мероприятий Программы отделом архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района ежемесячно проводится мониторинг.
Исполнителем Программы является отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.
Программа может корректироваться в зависимости от изменений в законодательстве, объемов выделяемого финансирования, а также                                  от принятых решений в градостроительной деятельности и иных      обстоятельств.
Непосредственный контроль за исполнением Программы, ответственность за ее результативность несет отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации                      Лабинского городского поселения Лабинского района.
Заказчик-координатор размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатов Программы на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


6.	Методика оценки эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы основана на принципе сопоставления фактических достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года. 
Оценка эффективности реализации Программы проводится заказчиком-координатором Программы на основе информации, необходимой                             для ее проведения, предоставляемой исполнителем мероприятий              Программы.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.
Реализация мероприятий Программы по закупке товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».


Исполняющий обязанности
главы администрации
Лабинского городского поселения                                                       П.В. Манаков
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