План ремонта дорог 
Лабинского городского поселения 
с 14.09.2026 по 20.09.2026

1. пер. Труда;
2. ул. Крымская;
3. ул. Славянская (съезд с ул. Учебная);
4. ул. Минеральная (неотработанный участок);
5. пер. Короткий в т.ч. пересечение с ул. Химическая (грейдирование, отвод ливневых вод).
6. пр. 1-й Владимирский (гравийная часть);
7. пр. Ротный;
8. ул. Союзная (гравийная часть);
9. ул. 40 лет Октября от № 52 до № 65;
10. ул. Ставропольская от ул. Мозгового до ул. Таймырская;
11. ул. Волжская от № 25 до № 45;
12. ул. Тобольская;
13. пер. Западный;
14. ул. Котовского, пр. Котовского от ул. Первомайская до ул. Чичерина (грейдирование, нарезка кюветов, подсыпка ПГС);
15. ул. Комсомольская от ул. Ленина до ул. Свободы;
16. ул. Карла Маркса, 259 
(Подъездные пути к МБДОУ «Детский сад № 4»);
17. ул. Толстого от ул. Халтурина до ул. Константинова;
18. ул. Агрономическая от ул. Турчанинова до ул. Горького;
19. ул. Школьная;
20. ул. Энгельса;
21. пр. Пионерский;
22. [bookmark: _GoBack]пр. Некрасова;
23. ул. Чапаева (ямочный ремонт съезда со стороны ул. Свободы);
24. ул. Артиллерийская (ямочный ремонт съезда со стороны ул. Свободы);
25. ул. Червонная от ул. Свободы до ул. Турчанинова (ямочный ремонт);
26. ул. Лермонтова от ул. Свободы до ул. Турчанинова;
27. ул. Азовская;
28. ул. Урожайная от ул. Центральная до ул. Ломоносова;
29. ул. 1-я Северная;
30. ул. 2-я Северная;
31.  ул. 3-я Северная;
32. ул. Чкалова;
33. ул. Луговая;
34. ул. 40 лет Октября от ул. Свободы до ул. Школьная;
35. пр-д Павлова от ул. Делегатская до ул. Заводская.
