АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 29.11.2018									              № 1277

г.Лабинск

О внесении изменений в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 октября 2017 года № 1364

«Об утверждении муниципальной программы «Ремонт тротуаров в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2018-2025 годы»

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года                   № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года        № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района», в целях исполнения решений Лабинского городского суда от 6 июня 2014 года,             от 19 ноября 2014 года и от 14 января 2016 года, постановляю:

1.	Внести изменения в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 октября 2017 года № 1364                «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт тротуаров в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2018-2025 годы»,                     изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

2.	Отделу делопроизводства администрации (Переходько) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения  Лабинского района (вопросы экономики и финансов) П.В. Манакова.

4.	Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Лабинского городского поселения				                    А.Н. Курганов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Лабинского городского поселения Лабинского района

от 29.11.2018 № 1277

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Лабинского городского поселения

Лабинского района

от 25.10.2017 № 1364

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт тротуаров в Лабинском городском поселении

Лабинского района» на 2018-2026 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Ремонт тротуаров в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2018-2026 годы

| Наименование программы | - муниципальная программа «Ремонт тротуаров в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2018-2026 годы (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Инициатор разработки проекта Программы | - отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района. |
| Заказчик-координатор Программы | - администрация Лабинского городского поселения Лабинского района. |
| Муниципальные заказчики | - администрация Лабинского городского поселения Лабинского района. |
| Разработчик Программы | - отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района. |
| Цель Программы | - улучшение качества тротуаров в условиях сложившейся городской застройки. |
| Задача Программы | - восстановление эксплуатационного состояния тротуаров, позволяющего обеспечить нормативные требования. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - 2018-2026 годы, разделение на этапы не предусмотрено. |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений | - подпрограммы не предусмотрены. |
| Исполнитель Программы | - отдел ЖКХ и благоустройства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района. |
| Объемы и источники финансирования Программы | - общий объем финансирования из местного бюджета всего 51572,3 тыс. рублей, из них: 2018 год – 3533,7 тыс. руб.; 2019 год – 5386,6 тыс. руб.; 2020 год – 4128,9 тыс. руб.; 2021 год - 6248,2 тыс. руб.; 2022 год - 7174,1 тыс. руб.; 2023 год - 6830,4 тыс. руб.; 2024 год - 5630,9 тыс. руб.; 2025 год - 6705,8 тыс. руб.; 2026 год - 5933,7 тыс. руб. |
| Контроль за исполнением Программы | - администрация Лабинского городского поселения Лабинского района. |

## 1. Характеристика текущего состояния ремонта тротуаров

## Лабинского городского поселения Лабинского района, содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости

## ее решения программными методами

## Выполнение работ по ремонту тротуаров является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения. Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания для населения.

## В настоящее время более 65-70 % тротуаров на территории города находятся в ненадлежащем состоянии. Средний гарантийный срок (до следующего ремонта) для асфальтобетонного покрытия составляет 5 лет. Однако, начиная с 80-х годов, необходимые плановые ремонты тротуаров практически не выполнялись, в результате чего сложилась критическая ситуация, касающаяся неудовлетворительного состояния сети тротуаров. Данная проблема напрямую связана с недостаточным финансированием на протяжении многих лет.

## На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства путем ремонта тротуаров на территории Лабинского городского поселения за счет средств местного бюджета. Начинать работы надо с восстановления и ремонта тротуаров в зоне городских улиц.

## Разработка и реализация Программы позволят дополнить комплексный подход к развитию дорожного хозяйства, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Лабинского городского поселения.

## Основной риск при использовании программно-целевого метода - риск обеспечения финансирования, возникающий в результате значительной продолжительности Программы. Данный фактор может привести к неверно регулируемой финансовой поддержке намеченных мероприятий, снижению эффективности использования бюджетных средств.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации

муниципальной программы, а также прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние

(изменение состояния) (целевые показатели)

Целью Программы является улучшение качества тротуаров в условиях сложившейся городской застройки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу: восстановление эксплуатационного состояния тротуаров, позволяющего обеспечить нормативные требования.

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2018-2026 годы и является одним из направлений муниципальной политики по содержанию улично-дорожной сети Лабинского городского поселения. Разделение Программы на этапы и подпрограммы не предусмотрено.

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наи-мено-вание целе-вых пока-зате-лей | Еди-ница изме-рения | Базовое значение показа-теля (на начало реали-зации Прог-раммы) | Значения целевых показателей, предусмотренные Программой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Улучшение качества тротуаров в условиях сложившейся городской застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Пло-щадь | Метр кв. | 1340 | 1459 | 1530 | 3106 | 2639 | 3077 | 2868 | 2497 | 2782 | 2580 |

3. Система программных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципаль-ный заказчик, исполнитель | Сроки выпол-нения | Источ-ники финан-сиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Ремонт тротуаров в Лабинском городском поселении Лабинского района на 2018-2026 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | по ул. Свободы от ул. Чапаева до ул. Красноар-мейская (ч/с) | Администра-ция Лабинс-кого городс-кого поселе-ния Лабинс-кого района, отдел ЖКХ и благоуст-ройства адми-нистрации | в тече-нии года | Бюджет Лабинс-кого го-родско-го посе-ления Лабинс-кого района | 3533,7 | 3533,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | по ул. Свободы от ул. Красно-армейская до ул. Пушкина (ч/с) |  |  |  | 3518,2 |  | 3518,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | по ул. Д. Бедного от ул. Воровского до ул. Хлеборобная (ч/с, н/с) |  |  |  | 4128,9 |  |  | 4128,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | по ул. Хибинская от ул. Хлеборобная до ул. Огородная (ч/с, н/с) |  |  |  | 1868,4 |  | 1868,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | по ул. Воровского от ул. Химическая до пер. Западный (ч/с, н/с) |  |  |  | 1106,6 |  |  |  | 1106,6 |  |  |  |  |  |
| 6 | по ул. Воровского от ул. Турчанинова до ул. Б.Хмельниц-кого (ч/с, н/с) |  |  |  | 5141,6 |  |  |  | 5141,6 |  |  |  |  |  |
| 7 | по ул. Калинина от ул. Лозового до ул. Некрасова (ч/с, н/с) |  |  |  | 5530,7 |  |  |  |  | 5530,7 |  |  |  |  |
| 8 | по ул. Химическая от ул. Красина до ул. Воровского (ч/с, н/с) |  |  |  | 1643,4 |  |  |  |  | 1643,4 |  |  |  |  |
| 9 | по ул. Огородная от ул. Хибинская до ул. им. Ростовс-кого (ч/с, н/с) |  |  |  | 5447,9 |  |  |  |  |  | 5447,9 |  |  |  |
| 10 | по ул. им. Ростовс-кого от ул. Огородная до ул. Ставропольская (ч/с, н/с) |  |  |  | 1382,5 |  |  |  |  |  | 1382,5 |  |  |  |
| 11 | по ул. Делегатская от ул. Свободы до ул. Турчанинова (ч/с, н/с) |  |  |  | 1584,1 |  |  |  |  |  |  | 1584,1 |  |  |
| 12 | по ул. Пирогова от ул. Леонтьева до ул. Лермонтова (ч/с, н/с) |  |  |  | 4046,8 |  |  |  |  |  |  | 4046,8 |  |  |
| 13 | по ул. Турчанинова от ул. Делегатская до СШ № 7 (ч/с) |  |  |  | 6705,8 |  |  |  |  |  |  |  | 6705,8 |  |
| 14 | по ул. Коммунаров от ул. Калинина до ул. Мира (ч/с, н/с) |  |  |  | 1418,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1418,2 |
| 15 | по ул. Артилле-рийская от ул. Д.Бедного до ул. Пирогова (ч/с, н/с) |  |  |  | 2633,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2633,4 |
| 16 | по ул. Колхозная от ул. Мира до ул. Калинина (ч/с, н/с) |  |  |  | 1882,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1882,1 |
| 17 | по ул. Лермонтова от ул. Д.Бедного до ул. Школьая (ч/с, н/с) |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | ИТОГО по мероприятиям |  |  |  | 51572,3 | 3533,7 | 5386,6 | 4128,9 | 6248,2 | 7174,1 | 6830,4 | 5630,9 | 6705,8 | 5933,7 |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Программа реализуется за счёт средств местного бюджета Лабинского городского поселения. Подрядчик определяется на конкурсной основе, путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Общий объем финансирования Программы из местного бюджета составляет 51572,3 тыс. рублей, из них:

2018 год – 3533,7 тыс. руб.;

2019 год – 5386,6 тыс. руб.;

2020 год – 4128,9 тыс. руб.;

2021 год - 6248,2 тыс. руб.;

2022 год - 7174,1 тыс. руб.;

2023 год - 6830,4 тыс. руб.;

2024 год - 5630,9 тыс. руб.;

2025 год - 6705,8 тыс. руб.;

2026 год - 5933,7 тыс. руб.

## 5. Механизм реализации, управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации с указанием порядка координации и взаимодействия муниципальных заказчиков, заказчиков координаторов и исполнителей муниципальной программы

5.1.	Мероприятия муниципальной программы выполняются в рамках полномочий органа местного самоуправления, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими нормативными документами, регулирующими механизм реализации Программы.

5.2.	Заказчик-координатор Программы:

5.2.1.	Обеспечивает разработку Программы.

5.2.2.	Формирует структуру Программы.

5.2.3.	Осуществляет мониторинг реализации Программы.

5.2.4.	Уточняет с основными исполнителями Программы сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

5.2.5.	Проводит оценку эффективности Программы.

5.2.6.	Готовит отчеты о ходе реализации Программы.

5.2.7.	Готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, о перераспределении финансовых ресурсов между программно-целевыми мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения.

5.2.8.	Вносит изменения в программу, в случае прекращения или изменения, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы по результатам оценки эффективности ее реализации.

5.2.9.	Размещает информацию об утверждении, ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3.	Исполнитель Программы:

5.3.1.	Выполняет программные мероприятия в объеме их бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета Лабинского городского поселения Лабинского района.

5.3.2.	Представляет отчетность заказчику-координатору Программы о результатах выполнения мероприятий Программы.

Отчеты представляются на бумажном носителе и в электронном виде в следующие сроки:

5.3.2.1.	До 10 июля, 10 января - оперативные.

5.3.2.2.	До 25 января - годовой.

5.3.3.3.	До 25 февраля – итоговый. Итоговый отчет представляется в случае завершения реализации программы в отчетном году.

5.4.	Муниципальный заказчик:

5.4.1.	Несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы.

5.4.2.	Вносит предложения по изменению сводной бюджетной росписи с учетом расходов по финансированию Программы.

6.	Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации Программы учитывает необходимость проведения оценок: степени достижения целей и решения задач Программы и основных мероприятий, а также степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета.

Оценка эффективности реализации Программы проводится заказчиком-координатором Программы на основе информации, необходимой для её проведения, предоставляемой исполнителем мероприятий муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с учетом количественных и качественных показателей, включенных в Программу.

Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Лабинского района               от 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации Программ Лабинского городского поселения Лабинского района».

Заместитель главы администрации

Лабинского городского поселения 					           П.В. Манаков