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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.06.2020                                                                                                                           № 577
г.Лабинск


[bookmark: _Hlk501617208]О внесении изменения в постановление администрации
Лабинского городского поселения Лабинского района
[bookmark: _Hlk528662965]от 16 октября 2017 года № 1321 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Лабинском 
городском поселении Лабинского района» на 2018-2020 годы»


В связи с возникшей необходимостью внесения изменений                                                   в программные мероприятия муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2018-2020 годы», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября                     2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района                        от 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района», п о с т а н о в л я ю:
1.	Внести изменение в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 16 октября 2017 года № 1321                «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района»                                     на 2018-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2.	Признать утратившим силу постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 27 февраля 2020 года № 223                            «О внесении изменения в постановление администрации Лабинского                    городского поселения Лабинского района от 16 октября 2017 года № 1321                         «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района»                                              на 2018-2020 годы».
3.	Отделу делопроизводства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Переходько О.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, чрезвычайных ситуаций и благоустройства) Шеремет С.В.
5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Исполняющий обязанности
главы администрации
Лабинского городского поселения	            С.В. Шеремет
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Лабинского городского поселения Лабинского района 
от 25.06.2020 № 577


«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района 
от 16.10.2017 № 1321


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2018-2020 годы 

П А С П О Р Т
муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2018-2020 годы 

	Координатор муниципальной 
программы
	- отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Координаторы подпрограмм
	- отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Участники муниципальной программы
	- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района;
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Подпрограммы муниципальной 
программы
	- подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Лабинском городском поселении Лабинского района»;
подпрограмма «Пожарная безопасность в Лабинском городском поселении Лабинского района»;
подпрограмма «Профилактика терроризма в Лабинском городском поселении Лабинского района».


	Ведомственные целевые программы

	- не предусмотрены.

	Цели муниципальной программы                                           
	- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского района;
обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Лабинского городского поселения Лабинского района;
участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения.


	Задачи муниципальной программы                                                  
	- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
решение комплекса проблем правового, материально-технического и социального характера по обеспечению пожарной безопасности; 
организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний;
привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по                   профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.


	Перечень целевых показателей муниципальной программы
	- количество чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера;
количество неработающего населения Лабинского городского поселения Лабинского района, обученного правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
количество несчастных случаев на воде;
доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения;
количество граждан, погибших на пожарах;
количество граждан, получивших травмы на пожарах;
количество граждан, присутствующих при проведении агитационно-разъяснительной работы по вопросам выполнения требований пожарной безопасности;
количество граждан, проинформированных по действиям при угрозе возникновения террористического акта; 
количество проводимых мероприятий с населением, направленных на информирование населения по действиям при угрозе возникновения террористического акта. 


	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	- этапы не предусмотрены, сроки реализации муниципальной программы 2018-2020 годы,


	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	- всего 15170,8 тыс. руб. из средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района, в том числе:
2018 год – 4382,7 тысяч рублей;
2019 год – 4649,3 тысяч рублей;
2020 год - 6138,8 тысяч рублей.
привлечение средств федерального бюджета, краевого бюджета, внебюджетных источников на финансирование муниципальной программы не планируется.

	Контроль за выполнением муниципальной программы
	- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.



[bookmark: sub_101]1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы безопасности населения Лабинского городского поселения Лабинского района

[bookmark: sub_102]В настоящее время проблема безопасности жителей городов                           стоит как никогда остро. Противоправные действия, техногенные                         катастрофы, стихийные бедствия или неконтролируемое развитие ситуаций                       в местах массового пребывания людей могут иметь самые тяжелые                    последствия. 
На территории Лабинского городского поселения Лабинского                           района наблюдается высокий уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. К стихийным                                 бедствиям, наносящим значительный ущерб экономике Лабинского                       городского поселения Лабинского района, относятся сильные ветры и ливни, град. 
Особенности геоморфологического строения района расположения городского поселения приводят к постоянному возникновению стихийных явлений, связанных с паводками. 
Как для предотвращения чрезвычайных ситуаций, так и в ходе ликвидации их последствий возрастает необходимость оперативного получения объективной информации, координации действий дежурно-диспетчерских служб и других сил и средств, участвующих в проведении контроля или аварийно-спасательных работ. 
Решение проблемы заключается в обеспечении снижения рисков чрезвычайных ситуаций и потерь человеческого, природного и экономического потенциала путем концентрации материальных и финансовых                                ресурсов на приоритетных направлениях создания условий безопасной жизнедеятельности и координации действий при оповещении                                    населения города.
Основной риск при использовании программно-целевого метода - риск обеспечения финансирования, возникающий в результате значительной продолжительности муниципальной программы. Данный фактор может привести к неверно регулируемой финансовой поддержке намеченных                              мероприятий, снижению эффективности использования бюджетных                     средств.
Данная муниципальная программа позволит решить вышеуказанные вопросы в плановом порядке.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1.	Цели муниципальной программы:
2.1.1.	Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского района.
2.1.2.	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Лабинского городского поселения Лабинского                          района.
2.1.3.	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского района.
2.2.	Задачами муниципальной программы являются:
2.2.1.	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения Лабинского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
2.2.2.	Решение комплекса проблем правового, материально-технического и социального характера по обеспечению пожарной безопасности, изложенных в Программе. 
2.2.3.	Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний.
2.2.4.	Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма.
2.2.5.	Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.
2.3.	Сроки реализации муниципальной программы: 2018 – 2020 годы.
2.4.	Этапы реализации муниципальной программы, не предусмотрены.
2.5. Система целевых показателей муниципальной программы
	№
п/п
	Наименование целевых показателей
	Единица 
измерения
	Значения целевых показателей, предусмотренные Программой

	
	
	
	2018
год
	2019
год
	2020
год

	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» на 2018-2020 годы»

	Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Лабинском городском поселении Лабинского района»

	Цель подпрограммы: участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского района

	1
	Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера
	единиц
	1
	1
	1

	2
	Количество неработающего населения Лабинского городского поселения Лабинского района, обученного правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	чел.
	400
	500
	600

	3
	Количество несчастных случаев на воде
	чел.
	2
	1
	1

	4
	Доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения
	%
	100
	100
	100

	Подпрограмма «Пожарная безопасность в Лабинском городском поселении Лабинского района»

	Цель подпрограммы: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Лабинского городского поселения Лабинского района

	1
	Количество граждан, погибших на пожарах
	чел.
	4
	3
	3

	2
	Количество граждан, получивших травмы на пожарах
	чел.
	20
	18
	16

	3
	Количество граждан, присутствующих при проведении агитационно-разъяснительной работы по вопросам выполнения требований пожарной безопасности
	чел.
	4600
	4800
	5000

	Подпрограмма «Профилактика терроризма в Лабинском городском поселении Лабинского района»

	Цель подпрограммы: участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения

	1
	Количество граждан, проинформированных по действиям при угрозе возникновения террористического акта 
	чел.
	4600
	4800
	5000

	2
	Количество проводимых мероприятий с населением, направленных на информирование населения по действиям при угрозе возникновения террористического акта 
	ед.
	190
	195
	200



3. Перечень и краткое описание подпрограмм, 
ведомственных целевых программ 

3.1.	В состав муниципальной программы входят три подпрограммы:
3.1.1.	Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Лабинском городском поселении Лабинского района». 
Цель подпрограммы – участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского района.
Задача подпрограммы - организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета, составляет 13224,8 тыс. рублей.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
3.1.2.	Подпрограмма «Пожарная безопасность в Лабинском городском поселении Лабинского района».
Цель подпрограммы - обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Лабинского городского поселения Лабинского района
Задачи подпрограммы - решение комплекса проблем правового, материально-технического и социального характера по обеспечению пожарной безопасности; организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно- технических знаний.
Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета, составляет 461,2 тыс. рублей.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
3.1.3.	Подпрограмма «Профилактика терроризма в Лабинском городском поселении Лабинского района».
Цель подпрограммы - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизация и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения.
Задачи подпрограммы - проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности;
привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма.
Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета, составляет 1484,7 тыс. рублей.
Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.
3.2.	Система программных мероприятий
	[bookmark: _Hlk524603126][bookmark: _Hlk5098336][bookmark: _Hlk21610590]№ 
п/п
	Наименование
мероприятия
	Муниципаль-ный заказчик, исполнитель
	Сроки   
выпол-нения
	Источники 
финансиро- вания
	Объем
финансирования, в том числе
по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	2018
год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	[bookmark: _Hlk528662945]1. Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Лабинском городском поселении Лабинского района»

	1.1
	Обучение неработающего населения в области ГО и ЧС:
- выпуск памяток для широкого распространения,
- изготовление информационных аншлагов
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	31,8
	15,5
	16,3
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	31,8
	15,5
	16,3
	-

	1.2
	[bookmark: _Hlk524333741]Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	январь
	Местный бюджет
	986,0
	-
	
	986,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	986,0
	-
	
	986,0

	1.3
	Техническое обслуживание оборудования, установленного в рамках создания системы   экстренного 
оповещения населения
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	январь
	Местный бюджет
	997,7
	292,3
	292,8
	412,6

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	997,7
	292,3
	292,8
	412,6

	1.4
	Приобретение палатки каркасной М-30 в комплекте
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	март
	Местный бюджет
	146,2
	-
	-
	146,2

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	146,2
	-
	-
	146,2

	1.5
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах:
 - выпуск памяток для широкого распространения
- изготовление информационных аншлагов
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	апрель-июнь
	Местный бюджет
	20,9
	4,7
	16,2
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	20,9
	4,7
	16,2
	-

	1.6
	Разработка, изготовление, согласование паспорта безопасности Лабинского городского поселения Лабинского района
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	март- май
	Местный бюджет
	44,0
	44,0
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	44,0
	44,0
	-
	-

	1.7
	Крепление откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»                  г. Лабинск,                  р. Лаба (район автодрома) в районе струена- правляющих шпор № 19 - № 20 (литера по техническому паспорту                   № 15 - № 14)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычайным
ситуациям
	март- май
	Местный бюджет
	929,5
	929,5
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	929,5
	929,5
	-
	-

	1.8
	Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»             г. Лабинск,              р. Лаба (правый берег), в районе струенаправля-ющих шпор             № 14 - № 15
(литера по техническому паспорту № 3 
- № 2)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычайным
ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	1754,2
	1754,2
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	1754,2
	1754,2
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9
	Составление сметной документации
«Крепление откоса огради- тельной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»                г. Лабинск,                   р. Лаба (район автодрома),                   в районе струенаправляю-щих шпор № 19 -       № 20 (литера по техническому паспорту № 15 -№ 14)»

	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, 
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям

	март-апрель
	Местный бюджет
	4,6
	4,6
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	4,6
	4,6
	-
	-

	1.10
	Составление сметной документации «Крепление откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»        г. Лабинск,
р. Лаба (правый 
берег), в районе струенаправляю-щих шпор             № 14 - № 15 (литера по техническому паспорта № 3-        № 2)»
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и
чрезвычайным
ситуациям
	март-апрель
	Местный бюджет
	8,9
	8,9
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	8,9
	8,9
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.11
	Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление откоса огради- тельной дамбы
объекта «Берегозащитные сооружения»             г. Лабинск,
р. Лаба (район автодрома), в районе струе- направляющих шпор № 19 - № 20 (литера по техническому паспорту № 15 -№ 14)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	5,6
	5,6
	-
	

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	5,6
	5,6
	-
	-

	1.12
	Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление откоса огради- тельной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»              г. Лабинск,                  р. Лаба (правый берег), в районе струенаправляю-щих шпор             № 14 - № 15 (литера по техническому паспорту № 3-         № 2)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	15,0
	15,0
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	15,0
	15,0
	-
	

	1.13
	Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»            г. Лабинск,         р. Лаба (правый берег), в районе струенаправляю-щих шпор             № 17 - № 19 (литера по техническому паспорту № 17- № 15)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского 
района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычайным
ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	2158,3
	-
	2158,3
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный
бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	2158,3
	-
	2158,3
	-

	1.14
	Составление сметной документации
«Крепление откоса огради- тельной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»                     г. Лабинск,                        р. Лаба (район автодрома), в районе струенаправляю-щих
шпор № 17 -                  № 19 (литера по техническому паспорту № 17 -№ 15)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, 
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	февраль-март
	Местный бюджет
	43,5
	-
	43,5
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	43,5
	-
	43,5
	-

	1.15
	Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»                  г. Лабинск, р. Лаба (в районе автодрома), в районе струенаправляю-щих шпор             
№ 17 - № 19 (литера по техническому паспорту № 17-   № 15)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	апрель- май
	Местный бюджет
	32,4
	-
	32,4
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	32,4
	-
	32,4
	-

	1.16
	Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»                     г. Лабинск,                         р. Лаба (район автодрома), в районе струенаправляю-щих шпор             № 20 - № 21
(литера по техническому паспорту № 13 
- № 12)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычайным
ситуациям
	июль
	Местный бюджет
	1529,0
	-
	-
	1529,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	1529,0
	-
	-
	1529,0

	1.17
	Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»                       г. Лабинск, р. Лаба (правый берег), в районе струенаправля-ющих шпор             № 13 - № 14
(литера по техническому паспорту № 4 
- № 3)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычайным
ситуациям
	июль
	Местный бюджет
	1737,7
	-
	-
	1737,7

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	1737,7
	-
	-
	1737,7

	1.18
	Составление сметной документации «Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»                  г. Лабинск, р. Лаба (район автодрома), в районе струенаправляю-щих шпор № 20 - № 21
(литера по техническому паспорту № 13 
- № 12)»
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычайным
ситуациям
	июнь
	Местный бюджет
	25,4
	-
	-
	25,4

	
	
	
	
	Краевой бюджет

	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	25,4
	-
	-
	25,4

	1.19
	Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»                 г. Лабинск, р. Лаба (правый берег), в районе струенаправляю-
щих шпор № 13 - № 14
(литера по техническому паспорту № 4 
- № 3)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычайным
ситуациям
	июнь
	Местный бюджет
	29,7
	-
	-
	29,7

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	29,7
	-
	-
	29,7

	1.20
	Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»                    г. Лабинск, р. Лаба (район автодрома), в районе струенаправляю-щих шпор № 20 - № 21
(литера по техническому паспорту № 13 
- № 12)»
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычайным
ситуациям
	июль
	Местный бюджет
	35,3
	-
	-
	35,3

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	35,3
	-
	-
	35,3

	1.21
	Осуществление технического надзора по проведению работ
«Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащитные сооружения»                       г. Лабинск, р. Лаба (правый берег),              в районе струенаправля-ющих шпор             № 13 - № 14
(литера по техническому паспорту № 4 
- № 3)»

	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычайным
ситуациям
	июль
	Местный бюджет
	40,8
	-
	-
	40,8

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	40,8
	-
	-
	40,8

	1.22
	Приобретение емкости для питьевой воды
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	февраль
	Местный бюджет
	72,8
	-
	-
	72,8

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	72,8
	-
	-
	72,8

	1.23
	Разработка и изготовление документации по декларированию безопасности и ведению мониторинга безопасности  гидротехнических сооружений                    на р. Лаба  
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	январь-апрель
	Местный бюджет
	2305,0
	1152,5
	1152,5
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	2305,0
	1152,5
	1152,5
	-

	1.24
	Обучение должностных лиц и работников ГО и единой государственной системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайной
ситуации, в том числе требованиям 
безопасности гидротехничес-ких сооружений
	Администра-ция                       Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	май
	Местный бюджет
	80,0
	-
	57,5
	22,5

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	80,0
	-
	57,5
	22,5

	1.25
	Приобретение АКБ в рамках обеспечения работоспособнос-ти системы   экстренного 
оповещения населения
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел
 по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	май
	Местный бюджет
	104,8
	-
	104,8
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	104,8
	-
	104,8
	-

	1.26
	Софинансирова-ние разработки проектной и рабочей документации на капитальный ремонт на объекте: Берегозащитные сооружения в том числе: оградительная дамба (Краснодарский край, Лабинский район, р. Лаба (район автодрома)
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района,
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	октябрь
	Местный бюджет
	85,7
	-
	85,7
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	85,7
	-
	85,7
	-

	1.27

	Итого по Подпрограмме

	Местный бюджет
	13224,8
	4226,8
	3960,0
	5038,0

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	Всего
	13224,8
	4226,8
	3960,0
	5038,0

	[bookmark: _Hlk528663122]2. Подпрограмма «Пожарная безопасность в Лабинском городском поселении Лабинского района»

	2.1
	Приобретение извещателей пожарных дымовых автономных
	Администра-ция Лабинского городского 
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям

	февраль
	Местный
бюджет
	76,3
	26,7
	27,0
	22,6

	
	
	
	
	Краевой
бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	76,3
	26,7
	27,0
	22,6

	2.2
	Обустройство и содержание минерализован-ных полос на участках Лабинского городского поселения Лабинского района
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	март-октябрь
	Местный бюджет
	130,8
	43,7
	54,1
	33,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	130,8
	43,7
	54,1
	33,0

	2.3
	Приобретение противопожар-ного оборудования:
- ранец противопожар-ный РП-18 «Ермак»; 
- пожарный резервуар для воды (РДВ) на 300 л.
- ремкомплект (ЗИП) к гидропульту 
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	39,5
	-
	39,5
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	39,5
	-
	39,5
	-

	2.4
	Приобретение воздуходувки бензиновой CHAMPION 
GB226
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	март-май
	Краевой бюджет
	15,4
	-
	15,4
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	15,4
	-
	15,4
	-

	2.5
	Обучение должностных лиц пожарно-техническому минимуму
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	июнь
	Местный бюджет
	6,3
	-
	6,3
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	6,3
	-
	6,3
	-

	2.6
	Оказание услуги по охране от пожаров мест проведения органами местного самоуправления мероприятий с массовым пребыванием людей
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	апрель-октябрь
	Местный бюджет
	90,4
	39,2
	51,2
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	90,4
	39,2
	51,2
	-

	2.7
	Приобретение портативной рации Терек 
РК 322
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	апрель
	Местный бюджет
	39,5
	-
	-
	39,5

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	39,5
	-
	-
	39,5

	2.8
	Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах:
- материальное стимулирование (денежное поощрение, грамоты, ценные подарки)
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	сентябрь-
октябрь
	Местный бюджет
	60,0
	-
	20,0
	40,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	60,0
	-
	20,0
	40,0

	2.9
	Личное страхование добровольных пожарных добровольной пожарной дружины
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	февраль
	Местный бюджет
	3,0
	-
	-
	3,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	3,0
	-
	-
	3,0

	2.10
	Итого по Подпрограмме







	
	
	Местный бюджет
	461,2
	109,6
	213,5
	138,1

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	461,2
	109,6
	213,5
	138,1

	[bookmark: _Hlk528663179]3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизация 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения

	3.1
	Информирование населения по вопросу действий при угрозе или возникновении террористическо-го акта: выпуск памяток, листовок,
изготовление информационно-го стенда
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и 
чрезвычайным
ситуациям
	март- май
	Местный бюджет
	13,2
	11,0
	2,2
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	13,2
	11,0
	2,2
	-

	3.2
	Участие в работе  антитеррорис-тической комиссии                                               администрации муниципального образования Лабинский район
	Администра-ция Лабинского городского поселения, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	январь-декабрь
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Организация взаимодействия с отделом МВД России по Лабинскому району, представителями ТОС Лабинского городского поселения по вопросу обмена информацией о проявлениях 
экстремистской
деятельности, появлением подозрительных лиц, 
оказания содействие в организации  ООП на территории поселения, а также в информировании населения
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	январь-декабрь
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Демонстрация информационных и обучающих видеороликов антитеррористи-ческой 
направленности муниципальным автономным учреждением культуры Лабинского городского 
поселения Лабинского района «Центр досуга и кино «Восход»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	январь-декабрь
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	-
	-
	-
	-

	3.5
	Приобретение системы видеонаблюде-ния (видеокамеры, видеорекордер, монитор, коммутатор, жесткий диск, блок питания, кабеля)
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	июль
	Местный бюджет
	35,3
	35,3
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	35,3
	35,3
	-
	-

	3.6
	Приобретение системы видеонаблюде-ния (комплект              № 1)
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	февраль
	Местный бюджет
	275,6
	-
	-
	275,6

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	275,6
	-
	-
	275,6

	3.7
	Приобретение системы видеонаблюде-
ния (комплект               № 2)
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	февраль
	Местный бюджет
	170,0
	-
	-
	170,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	170,0
	-
	-
	170,0

	3.8
	Приобретение и проведение пусконаладочных работ локальной системы оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Лабинского городского поселения Лабинского района 
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	
	Местный бюджет
	602,3
	-
	473,6
	128,7

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	602,3
	-
	473,6
	128,7

	3.9
	Техническое обслуживание локальных систем оповещения в местах массового пребывания людей на территории Лабинского городского поселения Лабинского района
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	март-декабрь
	Местный бюджет
	118,5
	-
	-
	118,5

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	118,5
	-
	-
	118,5

	3.10
	Приобретение рамки металлодетек-тора
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	апрель
	Местный бюджет
	105,5
	-
	-
	105,5

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	105,5
	-
	-
	105,5

	3.11
	Инженерно-техническое обеспечение антитеррорести-ческой защищенности объекта массового пребывания людей «Площадь Победы»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	апрель
	Местный бюджет
	84,4
	-
	-
	84,4

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	84,4
	-
	-
	84,4

	3.12
	Минимизация возможных последствий совершения террористических актов на воинских захоронениях, мемориалах,  памятных мест участникам ВОВ расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского района
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

	апрель

	Местный бюджет
	80,0
	-
	-
	80,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	80,0
	-
	-
	80,0

	3.13
	Итого по Подпрограмме 
	
	
	Местный бюджет
	1484,8
	46,3
	475,8
	962,7

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	1484,8
	46,3
	475,8
	962,7

	4
	Всего по Программе
	
	
	Местный бюджет
	15170,8
	4382,7
	4649,3
	6138,8

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федераль-
ный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	
	
	
	

	
	
	
	
	Всего
	15170,8
	4382,7
	4649,3
	6138,8



4.	Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района. 
Объем финансирования мероприятий составит 15170,8 тысяч рублей, в том числе:
2018 год – 4382,7 тысяч рублей;
2019 год – 4649,3 тысяч рублей;
2020 год - 6138,8 тысяч рублей.

5.	Методика оценки эффективности муниципальной программы

5.1.	Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.
5.2.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района».

6.	Механизм реализации муниципальной программы и контроль 
за ее выполнением

6.1.	Управление муниципальной программой осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района.
6.2.	Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;
формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;
разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;
проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;
ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;
готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);
организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.
6.3.	Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую                                              для проведения оценки эффективности реализации муниципальной                   программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада                                                   о ходе реализации муниципальной программы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
В случае, если координатор подпрограммы не определен в соответствии с Перечнем муниципальных программ, текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы совместно с участниками подпрограммы, в соответствии с их компетенцией.
[bookmark: sub_412]6.4.	При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного                        мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать                                 муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем                     (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае                          если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).
[bookmark: sub_413]6.5.	Муниципальный заказчик:
заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                             «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
проводит анализ выполнения мероприятия;
несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;
осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;
формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы (основного мероприятия), а также осуществляет                                         иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
[bookmark: sub_414]6.6.	Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств в пределах полномочий, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации:
обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;
обеспечивает предоставление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций в установленном порядке;
обеспечивает соблюдение получателями субсидий, субвенций                                       и иных межбюджетных трансфертов, а также иных субсидий и                              бюджетных инвестиций условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
осуществляет оценку эффективности использования субсидий в соответствии с утвержденным порядком предоставления и распределения субсидий из местного бюджета бюджетам поселений;
осуществляет иные полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.
[bookmark: sub_415]6.7.	Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы)
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).


Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения                                                       С.В. Шеремет

	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении 
Лабинского района» 
на 2018-2020 годы




ПОДПРОГРАММА
«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в Лабинском городском поселении Лабинского района»

П А С П О Р Т 
подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий
в Лабинском городском поселении Лабинского района»

	Координатор подпрограммы
	- отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Участники подпрограммы
	- отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Цель подпрограммы                                           
	- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Задачи подпрограммы                                            
	- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.


	Перечень целевых показателей подпрограммы
	- количество чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера;
количество неработающего населения Лабинского городского поселения Лабинского района, обученного правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
количество несчастных случаев на воде;
доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения.


	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	- 2018-2020 годы,
этапы реализации Подпрограммы не предусмотрены.


	Объем бюджетных ассигнований подпрограммы                 
	всего 13224,8 тыс. руб. из средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района, в том числе:
2018 год – 4226,8 тыс. руб.; 
2019 год – 3960,0 тыс. руб.;
2020 год – 5038,0 тыс. руб.


	Контроль за исполнением подпрограммы       
	- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.


[bookmark: sub_100101]
1. Характеристика текущего состояния предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий
в Лабинском городском поселении Лабинского района

Проблема снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Лабинском городском поселении Лабинского района носит характер первостепенной важности и ее решение также относится к приоритетной сфере обеспечения безопасности. В последние годы защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера выделилась в отдельную четко обозначенную область человеческой жизнедеятельности. Суть деятельности в этой сфере состоит во всестороннем противодействии чрезвычайным ситуациям, обеспечение снижения их количества и повышение уровня защищенности населения, безопасности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, создание необходимых условий для развития данной области. Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а также крупные техногенные аварии и катастрофы. Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие может вызывать целую цепочку других более катастрофических процессов. Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические) явления (сильные ветры, сильные осадки, град, сильная жара, сильный мороз, наводнения, связанные с половодьем и дождевыми паводками). Цикличность природных явлений и процессов создает условия для возникновения ЧС, характерных для территории городского поселения. К ним относятся ЧС, связанные с весенним паводком или опасными метеорологическими явлениями. Среди природных опасностей наиболее разрушительными являются: наводнения, подтопления, сильные ветры, сильные осадки, град. 
При наличии высокого уровня угрозы природного и техногенного характера, а также негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устойчивого социально-экономического развития Лабинского городского поселения необходимо создавать условия для обеспечения защиты населения, территорий и потенциально опасных объектов.
Важно не просто констатировать сложные ситуации, а научиться предотвращать их, своевременно прогнозировать возникновение чрезвычайных ситуаций, иметь современную систему управления силами и средствами в чрезвычайных ситуациях, своевременно доводить информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций до органов исполнительной власти и населения, иметь запас материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Опыт работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф свидетельствует о том, что решение задач по снижению риска их возникновения и величины ущерба экономике и экологии, уменьшению числа жертв среди населения во многом зависит от уровня подготовки и обучения всех категорий населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, в том числе руководящего состава и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Основным направлением подпрограммы является снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
По своему географическому положению, климатическим факторам, геоморфологическому и геотектоническому строению территория поселения подвержена частому возникновению аномальных природных явлений, проявление которых в сочетании с высокой антропогенной нагрузкой приводит к природно-техногенным авариям и катастрофам.
Своевременное оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций является одной из основных задач органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Проведение технических работ по обслуживанию сиренно-речевых установок, находящихся в границах Лабинского городского поселения Лабинского района, позволит:
достичь снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, предотвращения материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер;
уменьшить тяжесть ущерба и последствий, причиняемых здоровью, имуществу населения, окружающей природной среде в результате возникновения чрезвычайных ситуаций;
снизить количество человеческих жертв при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Основной риск при использовании программно-целевого метода - риск обеспечения финансирования, возникающий в результате значительной продолжительности подпрограммы. Данный фактор может привести к неверно регулируемой финансовой поддержке намеченных мероприятий, снижению эффективности использования бюджетных средств.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, 
сроки и этапы реализации подпрограммы

2.1.	Целью подпрограммы является участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Лабинского городского поселения Лабинского района.
2.2.	Задачей подпрограммы является:
2.2.1.	Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Лабинского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижение риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Реализация подпрограммы рассчитана на срок 2018 - 2020 года и ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы.

Система целевых показателей подпрограммы

	№ 
п/п
	Наименование целевых показателей
	Единица 
измерения
	Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой

	
	
	
	2018
год
	2019
год
	2020
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
в границах Лабинского городского поселения

	1
	Количество чрезвычайных ситуаций и происшествий природного и техногенного характера
	единиц
	1
	1
	1

	2
	Количество неработающего населения Лабинского городского поселения Лабинского района, обученного правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
	чел.
	400
	500
	600

	3
	Количество несчастных случаев на воде
	чел.
	2
	1
	1

	4
	Доля оповещаемого населения с использованием систем оповещения населения
	%
	100
	100
	100



3. Перечень программных мероприятий 

	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия
	Муниципаль-ный заказчик, исполнитель
	Сроки   
выпол-нения
	Источники 
финансиро- вания
	Объем
финансирования, в том числе
по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	2018
год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.1
	Обучение неработающего населения в области ГО и ЧС: выпуск памяток для широкого распростране-ния, изготовление информацион-ных аншлагов
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	31,8
	15,5
	16,3
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	31,8
	15,5
	16,3
	-

	3.2
	Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	январь
	Местный бюджет
	986,0
	-
	-
	986,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	986,0
	-
	-
	986,0

	3.3
	Техническое обслуживание оборудования, установленного в рамках создания системы   экстренного 
оповещения населения
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным ситуациям
	январь
	Местный бюджет
	997,7
	292,3
	292,8
	412,6

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	997,7
	292,3
	292,8
	412,6

	3.4
	Приобретение палатки каркасной М-30 в комплекте
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным ситуациям
	март
	Местный бюджет
	146,2
	-
	-
	146,2

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	146,2
	-
	-
	146,2

	3.5
	Обеспечение безопасности людей на водных объектах: выпуск памяток для широкого распростране-ния; изготовление информацион- ных аншлагов
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	апрель-июнь
	Местный бюджет
	20,9
	4,7
	16,2
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	20,9
	4,7
	16,2
	

	3.6
	Разработка, изготовление, согласование паспорта безопасности Лабинского городского поселения Лабинского района
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	март- май
	Местный бюджет
	44,0
	44,0
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	44,0
	44,0
	-
	-

	3.7
	Крепление
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»               г. Лабинск,               р. Лаба (район автодрома) в районе струена- правляющих шпор № 19 -       № 20 (литера по техническому паспорту № 15-№ 14)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	март- май
	Местный бюджет
	929,5
	929,5
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	929,5
	929,5
	-
	-

	3.8
	Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»                  г. Лабинск,                    р. Лаба (правый берег), в районе струенаправля-ющих шпор             № 14 - № 15
(литера по техническому паспорту № 3 
- № 2)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	1754,2
	1754,2
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	1754,2
	1754,2
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.9
	Составление сметной документации
«Крепление откоса огради- тельной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»                     г. Лабинск,                   р. Лаба (район автодрома),                   в районе струенаправ-
ляющих
шпор № 19 -       № 20 (литера по техническому паспорту № 15 -№ 14)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, 
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	март-апрель
	Местный бюджет
	4,6
	4,6
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	4,6
	4,6
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.10
	Составление сметной документации «Крепление откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»                      г. Лабинск,
р. Лаба (правый 
берег), в районе струенаправ-ляющих шпор             № 14 - № 15 (литера по техническому паспорту № 3-   № 2)»
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и
чрезвычай-
ным
ситуациям
	март-апрель
	Местный бюджет
	8,9
	8,9
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	8,9
	8,9
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.11
	Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление откоса огради- тельной дамбы
объекта «Берегозащит-ные сооружения»                     г. Лабинск,
р. Лаба (район автодрома), в районе струе- направляющих шпор № 19 -       № 20 (литера по техническому паспорту № 15-№ 14)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	5,6
	5,6
	-
	

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	5,6
	5,6
	-
	-

	3.12
	Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление откоса огради- тельной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»              г. Лабинск,                  р. Лаба (правый берег), в районе струенаправля-ющих шпор             № 14 - № 15 (литера по техническому паспорту № 3-   № 2)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	15,0
	15,0
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	15,0
	15,0
	-
	

	3.13
	Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»                   г. Лабинск,                     р. Лаба (правый берег), в районе струенаправ-ляющих шпор             № 17 - № 19 (литера по техническому паспорту               № 17 - № 15)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского 
района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	2158,3
	-
	2158,3
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный
бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	2158,3
	-
	2158,3
	-

	3.14
	Составление сметной документации
«Крепление откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»                 г. Лабинск,                   р. Лаба (район автодрома), в районе струенаправ-ляющих
шпор № 17 -                  № 19 (литера по техническому паспорту № 17-№ 15)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, 
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	февраль-март
	Местный бюджет
	43,5
	-
	43,5
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	43,5
	-
	43,5
	-

	3.15
	Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»                г. Лабинск,                  р. Лаба (в районе автодрома), в районе струенаправля-ющих шпор             
№ 17 - № 19 (литера по техническому паспорту № 17-   № 15)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным ситуациям
	апрель- май
	Местный бюджет
	32,4
	-
	32,4
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	32,4
	-
	32,4
	-

	3.16
	Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»                г. Лабинск,                   р. Лаба (район автодрома), в районе струенаправля-ющих шпор             № 20 - № 21
(литера по техническому паспорту № 13 
- № 12)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	июль
	Местный бюджет
	1529,0
	-
	-
	1529,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	1529,0
	-
	-
	1529,0

	3.17
	Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»                  г. Лабинск,                     р. Лаба (правый берег), в районе струенаправля-ющих шпор             № 13 - № 14
(литера по техническому паспорту № 4 
- № 3)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	июль
	Местный бюджет
	1737,7
	-
	-
	1737,7

	
	
	
	
	Краевой бюджет

	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	1737,7
	-
	-
	1737,7

	3.18
	Составление сметной документации «Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»               г. Лабинск,                    р. Лаба (район автодрома), в районе струенаправля- 
ющих шпор             № 20 - № 21
(литера по техническому паспорту № 13 
- № 12)»
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	июнь
	Местный бюджет
	25,4
	-
	-
	25,4

	
	
	
	
	Краевой бюджет

	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	25,4
	-
	-
	25,4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.19
	Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооруже- ния» г. Лабинск, р. Лаба (правый берег), в районе струенаправля-ющих шпор             № 13 - № 14
(литера по техническому паспорту № 4 
- № 3)
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	июнь
	Местный бюджет
	29,7
	-
	-
	29,7

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	29,7
	-
	-
	29,7

	3.20
	Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»                 г. Лабинск,                      р. Лаба (район автодрома), в районе струенаправля-ющих шпор             № 20 - № 21
(литера по техническому паспорту № 13 
- № 12)»
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	июль
	Местный бюджет
	35,3
	-
	-
	35,3

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	35,3
	-
	-
	35,3

	3.21
	Осуществление технического надзора по проведению работ «Крепление 
откоса оградительной дамбы объекта «Берегозащит-ные сооружения»             г. Лабинск,                    р. Лаба (правый берег), в районе струенаправля-ющих шпор             № 13 - № 14
(литера по техническому паспорту № 4 
- № 3)»
	Администра-ция Лабинского городского
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской 
обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	июль
	Местный бюджет
	40,8
	-
	-
	40,8

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	40,8
	-
	-
	40,8

	3.22
	Приобретение емкости для питьевой воды
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным ситуациям
	февраль
	Местный бюджет
	72,8
	-
	-
	72,8

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	72,8
	-
	-
	72,8

	3.23
	Разработка и изготовление документации по декларированию безопасности и ведению мониторинга безопасности  гидротехничес-ких сооружений на р. Лаба  
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	январь-апрель
	Местный бюджет
	2305,0
	1152,5
	1152,5
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	2305,0
	1152,5
	1152,5
	-

	3.24
	Обучение должностных лиц и работ- ников ГО и  единой государствен-ной системы предупрежде-ния
и ликвидации
чрезвычайной
ситуации в том числе 
требованиям 
безопасности гидротехничес-ких сооружений
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам гражданской обороны и чрезвычай-ным ситуациям
	май
	Местный бюджет
	80,0
	-
	57,5
	22,5

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	80,0
	-
	57,5
	22,5

	3.25
	Приобретение АКБ в рамках обеспечения работоспособ-ности системы   экстренного оповещения населения
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел
 по делам гражданской обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	май
	Местный бюджет
	104,8
	-
	104,8
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	104,8
	-
	104,8
	-

	3.26
	Софинансирова-ние разработки проектной и рабочей документации на 
капитальный ремонт на объекте: Берегозащитные сооружения в том числе: оградительная дамба (Краснодарский край, Лабинский район, р. Лаба (район автодрома)
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района,
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	октябрь
	Местный бюджет
	85,7
	-
	85,7
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	85,7
	-
	85,7
	-

	3.27

	Итого по подпрограмме

	Местный бюджет
	13224,8
	4226,8
	3960,0
	5038,0

	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	Всего
	13224,8
	4226,8
	3960,0
	5038,0



4.	Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Программа реализуется за счет средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района. 
Объем финансирования мероприятий составит 13224,8 тысяч рублей,                  в том числе:
2018 год – 4226,8 тыс. руб.; 
2019 год – 3960,0 тыс. руб.;
2020 год – 5038,0 тыс. руб.

5.	Механизм реализации подпрограммы 

5.1.	Управление подпрограммой осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района.
5.2.	Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
В случае, если координатор подпрограммы не определен в соответствии с Перечнем муниципальных программ, текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы совместно с участниками подпрограммы, в соответствии с их компетенцией.
5.3.	При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).
5.4.	Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).


Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения                                                      С.В. Шеремет



	
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района» 
на 2018-2020 годы




ПОДПРОГРАММА 
«Пожарная безопасность в Лабинском городском поселении 
Лабинского района»
[bookmark: sub_2000]

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Пожарная безопасность в Лабинском городском поселении Лабинского района»
	
	

	Координатор подпрограммы
	- отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Участники подпрограммы
	- не предусмотрены.


	Цель подпрограммы                                           
	- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.


	Задачи подпрограммы                                            
	- решение комплекса проблем правового, материально-технического и социального характера по обеспечению пожарной безопасности; 
организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно- технических знаний.


	Перечень целевых показателей подпрограммы
	- количество граждан, погибших на пожарах;
количество граждан, получивших травмы на пожарах;
количество граждан присутствующих при проведении;
агитационно-разъяснительной работы по вопросам выполнения требований пожарной безопасности.


	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	 - этапы реализации подпрограммы не предусмотрены.
2018-2020 годы.


	Объем бюджетных ассигнований подпрограммы                 
	- всего 461,2 тыс. руб. из средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района, в том числе:
2018 год – 109,6 тыс. рублей;
2019 год – 213,5 тыс. рублей;
2020 год - 138,1 тыс. рублей.


	Контроль за исполнением подпрограммы  
	- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.



1. Характеристика текущего состояния и прогноза развития пожарной безопасности в Лабинском городском поселении Лабинского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» к вопросам местного значения городского поселения                           относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов городского поселения. Пожарная безопасность                     населения и территории Лабинского городского поселения и обеспечение сохранности материальных ценностей является одним из важных                     направлений в социально-экономическом развитии Лабинского городского поселения.
Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в городском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы.
Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.
В результате реализации подпрограммы предполагается добиться снижения количества пожаров, в первую очередь, по причине неосторожного обращения с огнем и от технических причин, поднять культуру безопасности населения, в том числе и пожарную, путем проведения профилактических мероприятий и воздействия на сознание граждан через противопожарную пропаганду. 
Основной риск при использовании программно-целевого метода - риск обеспечения финансирования, возникающий в результате значительной продолжительности подпрограммы. Данный фактор может привести к неверно регулируемой финансовой поддержке намеченных мероприятий, снижению эффективности использования бюджетных средств.

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы
 
2.1.	Целью подпрограммы является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.
2.2.	Задачей подпрограммы являются:
2.2.1.	Решение комплекса проблем правового, материально-технического и социального характера по обеспечению пожарной безопасности. 
2.2.2.	Организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний.
Реализация подпрограммы рассчитана на срок 2018 - 2020 года, и ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы.
2.3. Система целевых показателей подпрограммы
	№ 
п/п
	Наименование целевых показателей
	Единица
измерения
	Значения целевых показателей, предусмотренные Программой

	
	
	
	2018
год
	2019
год
	2020
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселения

	1
	Количество граждан, погибших на пожарах
	чел.
	4
	3
	3

	2
	Количество граждан, получивших травмы на пожарах
	чел.
	20
	18
	16

	3
	Количество граждан присутствующих при проведении
агитационно-разъяснительной работы по вопросам выполнения требований пожарной безопасности
	чел.
	4600
	4800
	5000



3. Перечень мероприятий подпрограммных 

	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия
	Муниципаль-ный заказчик, исполнитель
	Сроки   
выпол-нения
	Источники 
финансиро- вания
	Объем
финансирования, в том числе
по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	2018
год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	3.1
	Приобретение извещателей пожарных дымовых автономных
	Администра-ция Лабинского городского 
поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	февраль
	Местный
Бюджет
	76,4
	26,7
	27,0
	22,6

	
	
	
	
	Краевой
бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	76,4
	26,7
	27,0
	22,6

	3.2
	Обустройство и содержание минерализо-ванных полос на участках Лабинского городского поселения Лабинского района
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	март-октябрь
	Местный бюджет
	130,8
	43,7
	54,1
	33,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	130,8
	43,7
	54,1
	33,0

	3.3
	Приобретение противопожар-ного оборудования:
- ранец противопожар-
ный РП-18 «Ермак»; 
- пожарный резервуар для воды (РДВ) на 300 л.;
- ремкомплект (ЗИП) к гидропульту 
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	март-май
	Местный бюджет
	39,5
	-
	39,5
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	39,5
	-
	39,5
	-

	3.4
	Приобретение воздуходувки бензиновой CHAMPION 
GB226
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям

	март-май
	Краевой бюджет
	15,4
	-
	15,4
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	15,4
	-
	15,4
	-

	3.5
	Обучение должностных лиц пожарно-техническому минимуму
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	июнь
	Местный бюджет
	6,3
	-
	6,3
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	6,3
	-
	6,3
	-

	3.6
	Оказание услуги по охране от пожаров мест проведения органами местного самоуправления мероприятий с массовым пребыванием людей
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	апрель-октябрь
	Местный бюджет
	90,4
	39,2
	51,2
	

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	90,4
	39,2
	51,2
	

	3.7
	Приобретение портативной рации Терек РК 322
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	март
	Местный бюджет
	39,5
	-
	-
	39,5

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	39,5
	-
	-
	39,5

	3.8
	Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также участия граждан в обеспечении мер пожарной безопасности в иных формах:
- материальное стимулирование (денежное поощрение, грамоты, ценные подарки)
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычай-ным
ситуациям
	сентябрь-
октябрь
	Местный бюджет
	60,0
	-
	20,0
	40,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	60,0
	-
	20,0
	40,0

	3.9
	Личное страхование добровольных пожарных добровольной пожарной дружины
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	февраль
	Местный бюджет
	3,0
	-
	-
	3,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	3,0
	-
	-
	3,0

	3.10
	Итого по подпрограмме







	
	
	Местный бюджет
	461,2
	109,6
	213,5
	138,1

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	461,2
	109,6
	213,5
	138,1



4.	Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района. 
Объем финансирования мероприятий составит 461,2 тыс. руб.,                                в том числе:
2018 год – 109,6 тыс. рублей;
2019 год – 213,5 тыс. рублей;
2020 год - 138,1 тыс. рублей.

5.	Механизм реализации подпрограммы 

5.1.	Управление подпрограммой осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района.
5.2.	Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
В случае, если координатор подпрограммы не определен в соответствии с Перечнем муниципальных программ, текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы совместно с участниками подпрограммы, в соответствии с их компетенцией.
5.3.	При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).
5.4.	Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).


Заместитель главы администрации 
Лабинского городского поселения                                                       С.В. Шеремет
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	ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения в Лабинском городском поселении Лабинского района»
на 2018-2020 годы




ПОДПРОГРАММА 
«Профилактика терроризма в Лабинском городском поселении 
Лабинского района»

ПАСПОРТ 
подпрограммы «Профилактика терроризма в Лабинском городском поселении Лабинского района»

	Координатор подпрограммы
	- отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Участники подпрограммы
	- не предусмотрены.


	Цель подпрограммы                                           
	[bookmark: 000386]- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Задачи подпрограммы                                            
	- привлечение граждан, негосударственных структур, том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по                   профилактике проявлений терроризма и экстремизма;
проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.


	Перечень целевых показателей подпрограммы
	- количество граждан, проинформированных по действиям при угрозе возникновения террористического акта; 
количество мероприятий, проводимых с населением, направленных на информирование по действиям при угрозе возникновения террористического акта.


	Этапы и сроки реализации подпрограммы 
	- этапы реализации Подпрограммы не предусмотрен;
2018-2020 годы.


	Объем бюджетных ассигнований подпрограммы                 
	- всего 1484,8 тыс. руб. из средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района, в том числе:
2018 год - 46,3 тыс. рублей;
2019 год – 475,8 тыс. рублей;
2020 год - 962,7 тыс. рублей.


	Контроль за исполнением подпрограммы       
	- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.


[bookmark: sub_50010]
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития профилактики терроризма в Лабинском городском поселении.

По сведениям Национального антитеррористического комитета,                                уровень террористической опасности продолжает оставаться высоким, сохраняется угроза совершения террористических актов на всей                         территории Российской Федерации. Остается значительным масштаб незаконного оборота оружия, боеприпасов и других средств совершения террора.
На ситуацию в Лабинском городском поселении Лабинского района существенное влияние оказывает ее географическое положение, многонациональный состав населения.
Наиболее опасными объектами совершения терактов могут                                быть аварии на молочном комбинате акционерного общества «Данон                            Россия» филиал «Молочный Комбинат «Лабинский», в холодильных установках которого находится около 2,0 тонн аммиака.
Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков у                          населения, по вопросу правил поведения в чрезвычайных ситуациях,                    вызванных проявлением терроризма, экстремизма, нарушением                    общественной безопасности и конфликтом на межнациональных                    отношениях. 
Основной риск при использовании программно-целевого                                метода - риск обеспечения финансирования, возникающий в результате значительной продолжительности подпрограммы. Данный фактор                               может привести к неверно регулируемой финансовой поддержке                     намеченных мероприятий, снижению эффективности использования бюджетных                    средств.
Разработка настоящей подпрограммы вызвана необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики терроризма и экстремизма. 

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решение задач, сроки и этапы реализации подпрограммы.

2.1.	Целью подпрограммы является участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения.
2.2.	Задачами подпрограммы являются:
2.2.1.	Привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма.
2.2.2.	Проведение воспитательной, пропагандистской работы                                      с населением поселения, направленной на предупреждение проявлений терроризма и экстремизма.
Реализация подпрограммы рассчитана на срок с 2018 года по 2020 год и ее выполнение предусмотрено без разделения на этапы.
2.3. Система целевых показателей подпрограммы
	№ 
п/п
	Наименование целевых показателей
	Единица измерения
	Значения целевых показателей, предусмотренные Программой

	
	
	
	2018
год
	2019
год
	2020
год

	Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Лабинского городского поселения

	1
	Количество граждан,  проинформированных по действиям при угрозе возникновения террористического акта 
	чел.
	4600
	4800
	5000

	2
	Количество мероприятий, проводимых с населением, направленных на информирование по действиям при угрозе возникновения террористического акта 
	ед.
	190
	195
	200







3. Перечень мероприятий подпрограммы 

	№ 
п/п
	Наименование
мероприятия
	Муниципаль-ный заказчик, исполнитель
	Сроки   
выпол-нения
	Источники 
финансиро-вания
	Объем
финансирования, в том числе
по годам (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	2018
год
	2019 год
	2020 год

	3.1
	Информиро-вание населения по вопросу действий при угрозе или возникновении террористи-ческого акта:             - выпуск памяток, листовок
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям
	март- май
	Местный бюджет
	13,2
	11,0
	2,2
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	13,2
	11,0
	2,2
	-

	3.2
	Участие в работе  антитеррорис-тической комиссии                                               администрации муниципаль-ного образования Лабинский район
	Администра-ция Лабинского городского поселения, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	январь-декабрь
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	-
	-
	-
	-

	3.3
	Организация взаимодейст-вия с отделом МВД России по Лабинскому району, представите-лями ТОС Лабинского городского поселения по вопросу обмена информацией о проявлениях 
экстремистс-кой деятельности, появлением подозритель-ных лиц, 
оказания содействие в организации  ООП на территории поселения, а также в информирова-нии населения
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	январь-декабрь
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	-
	-
	-
	-

	3.4
	Демонстрация информацион-ных и обучающих видеороликов антитеррорис-тической направленнос-ти муниципаль-ным автономным учреждением культуры Лабинского городского 
поселения Лабинского района «Центр досуга и кино «Восход»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
	январь-декабрь
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	-
	-
	-
	-

	3.5
	Приобретение системы видеонаблю-дения (видеокамеры, видеорекордер, монитор, коммутатор, жесткий диск, блок питания, кабеля)
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	июль
	Местный бюджет
	35,3
	35,3
	-
	-

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	35,3
	35,3
	-
	-

	3.6
	Приобретение системы видеонаблю-дения (комплект              № 1)
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	март
	Местный бюджет
	275,6
	-
	-
	275,6

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	275,6
	-
	-
	275,6

	3.7
	Приобретение системы видеонаблю-дения (комплект           № 2)
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	февраль
	Местный бюджет
	170,
	-
	-
	170,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	170,0
	-
	-
	170,0

	3.8
	Приобретение и проведение пуско-наладочных работ локальной системы оповещения населения в местах массового пребывания людей на территории Лабинского городского поселения Лабинского района 
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	март
	Местный бюджет
	602,3
	-
	473,6
	128,7

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	602,3
	-
	476,3
	128,7

	3.9
	Техническое обслуживание локальных систем оповещения в местах массового пребывания людей на территории Лабинского городского поселения Лабинского района
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	февраль
	Местный бюджет
	118,5
	-
	-
	118,5

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	118,5
	-
	-
	118,5

	3.10
	Приобретение рамки металлодетек-тора
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	февраль
	Местный бюджет
	105,5
	-
	-
	105,5

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	105,5
	-
	-
	105,5

	3.11
	Инженерно-техническое обеспечение антитеррорис-тической защищенности объекта массового пребывания «Площадь Победы»
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
	апрель
	Местный бюджет
	84,4
	-
	-
	84,4

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	84,4
	-
	-
	84,4

	3.12
	Минимизация возможных последствий совершения террористических актов на воинских захоронениях, мемориалах,  памятных мест участникам ВОВ расположенных в границах Лабинского городского поселения Лабинского района
	Администра-ция Лабинского городского поселения Лабинского района, отдел по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям


	апрель
	Местный бюджет
	80,0
	-
	-
	80,0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	80,0
	-
	-
	80,0

	3.11
	Итого по подпрограмме 
	
	
	Местный бюджет
	1484,8
	46,3
	475,8
	962,7

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Другие источники
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	Всего
	1484,8
	46,3
	475,8
	962,7



4.	Обоснование ресурсного обеспечение подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Лабинского городского поселения Лабинского района. 
Объем финансирования мероприятий составит 1484,8 тыс. руб., в том числе:
2018 год – 46,3 тыс. рублей;
2019 год – 475,8 тыс. рублей;
2020 год - 962,7 тыс. рублей.

5.	Механизм реализации подпрограммы 

5.1.	Управление подпрограммой осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 4 Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района.
5.2.	Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).
В случае, если координатор подпрограммы не определен в соответствии с Перечнем муниципальных программ, текущее управление подпрограммой осуществляет координатор муниципальной программы совместно с участниками подпрограммы, в соответствии с их компетенцией.
5.3.	При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).
5.4.	Исполнитель:
обеспечивает реализацию мероприятия и проводит анализ его выполнения;
представляет отчетность координатору муниципальной программы (подпрограммы) о результатах выполнения мероприятия подпрограммы (основного мероприятия, ведомственной целевой программы);
осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).								   »


Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения                                                     С.В. Шеремет 
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