35
[image: Лабинское ГП Одноцв_6(последний)]
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.09.2021										№ 980
г. Лабинск


О внесении изменения в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 октября 2017 года
№ 1365 «Об утверждении муниципальной программы Лабинского
городского поселения Лабинского района «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы»


В связи с необходимостью приведения названий территорий благоустраиваемых за внебюджетные источники финансирования в соответствие с пунктом 6.1.4 Соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета местному бюджету муниципального образования Краснодарского края                      на организацию благоустройства территорий от 21 января 2020 года                          № 03630101-1-2020-003 в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» и изменением стоимости работ по объекту: «Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» (2 этап), по адресу:                                      РФ, Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск, ул. Сочинская, 14»,               на основании постановления администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 19 ноября 2018 года № 1218 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 октября 2017 года № 1365              «Об утверждении муниципальной программы Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды                                     на 2018-2024 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
1. Признать утратившим силу постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 24 августа 2021 года № 862                         «О внесении изменений в постановление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 25 октября 2017 года № 1365                      «Об утверждении муниципальной программы Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
1. Отделу делопроизводства администрации Лабинского городского поселения Лабинского района (Переходько О.А.) настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Лабинского городского поселения Лабинского района http://www.labinsk-city.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Контроль за выполнением настоящего постановления                         возложить на заместителя главы администрации Лабинского городского поселения Лабинского района Сиротина А.Н.
1. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава администрации
Лабинского городского поселения						  С.В. Шеремет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 23.09.2021 № 980


«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Лабинского городского поселения
Лабинского района
от 25.10.2017 № 1365


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на 2018-2024 годы»

	Координатор муниципальной программы

	- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.

	Участники муниципальной программы

	- администрация Лабинского городского поселения Лабинского района.

	Цели муниципальной
программы
	- создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство территории общего пользования.


	Задачи муниципальной
программы
	- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
повышение уровня благоустройства территорий общего пользования.


	Этапы и сроки
реализации муниципальной программы


	- 2018-2024 годы, выделение этапов                                     не предусмотрено.

	Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы
	- общий объем финансирования муниципальной программы составляет 542137,96 тыс. рублей,
в том числе по годам:                                                                                                       2018 год - 0,00 рублей;                                                                    2019 год - 46 608,30 тыс. рублей; 
2020 год - 49 592,31 тыс. рублей;                                                               2021 год - 225 497,00 тыс. рублей;                                                             2022 год - 10839,15 тыс. рублей; 
2023 год - 209601,2 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;                                                                                                                                            
в том числе: за счет средств федерального бюджета 
- 381633,8 тыс. рублей; 
2018 год - 0,00 тыс. рублей;                                                                   2019 год - 38 129,10 тыс. рублей;                                                                    2020 год - 43 091,30 тыс. рублей;                                                              2021 год - 109 257,00 тыс. рублей;                                                             2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 191156,4 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;                                                                                                                                             
за счет средств краевого бюджета 
- 112567,9 тыс. рублей,                                                                                                        2018 год - 0,00 тыс. рублей;                                                                   2019 год - 1 588,70 тыс. рублей;                                                                    2020 год - 1 795,50 тыс. рублей;                                                              2021 год - 101 219,00 тыс. рублей;                                                             2022 год - 0,00 тыс. рублей; 
2023 год - 7964,7 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;                                                                                                                                                                                                                                                                                            
за счет средств местного бюджета 
- 35668,221 тыс. рублей:
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 2 090,50 тыс. рублей; 
2020 год - 2 362,46 тыс. рублей;                                                               2021 год - 12 839,00 тыс. рублей;                                                             2022 год - 7896,15 тыс. рублей;
2023 год - 10480,101 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств 
- 12268,05 тыс. рублей:
2018 год - 0,00 тыс. рублей;                                                                   2019 год - 4 800,00 тыс. рублей;                                                                    2020 год - 2 343,05 тыс. рублей;                                                              2021 год - 2 182,00 тыс. рублей;                                                             2022 год - 2 943,00 тыс. рублей; 
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                              

	Контроль 
за выполнением
муниципальной программы
	- отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры управления муниципального имущества, архитектуры и земельных отношений администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.



1. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы 
социально-экономического развития Лабинского городского поселения, содержание проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами

1.1.	Характеристика благоустройства дворовых территорий.
1.1.1.	Согласно результатам инвентаризации (приложение № 6 к муниципальной программе), благоустройство территорий дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом в Лабинском городском поселении Лабинского района полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.
Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутридворовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.
Недостаточно производились работы во дворах по уходу                                      за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению                           старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.
В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок.                                 Наличие на придомовых территориях сгоревших и разрушенных хозяйственных строений создает угрозу жизни и                                                 здоровью граждан. Отсутствуют специально обустроенные                                     стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной                                     парковке.
Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.
Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма                          актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.
Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также с учетом синхронизации выполнения работ в рамках реализации данной муниципальной программы с другими программами (приложение № 7 к муниципальной программе).
1.1.2.	Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функциональной, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий. 
Реализация Программы позволит создать благоприятные условия                     среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию территорий жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения (приложение № 1                    к муниципальный программе).
1.1.3.	Для поддержания дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности предусматривается целенаправленная работа, исходя из:
1.1.3.1.	Минимального перечня работ:
ремонт дворовых проездов и тротуаров;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка малых архитектурных форм, установка и замена скамеек,                  урн для мусора;
озеленение.
1.1.3.2.	Дополнительного перечня работ:
оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
устройство, оборудование автомобильных парковок; 
высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;
устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; разработка смет,                      дизайн-проектов;
иные виды работ.
1.1.4.	Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня таких работ, указана                                      в приложении № 2 к муниципальной программе. 
Адресный перечень дворовых территорий сформирован согласно предложений заинтересованных лиц, с учетом проведенной инвентаризации и корректируется по факту выделенного объема бюджетного финансирования (приведен в приложении № 3 к муниципальной программе), при наличии решения общего собрания собственников помещений  многоквартирных домов входящих в заявленную территорию, которая благоустраивается                                  с использованием средств субсидий из краевого бюджета, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 
1.1.5.	Администрация поселения вправе исключать из адресного перечня дворовые и общественные территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов,                      а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения                   при условии одобрения решения об исключении указанных территорий                              из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.
1.1.6.	Администрация поселения вправе исключать из адресного перечня дворовые территории, подлежащие благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе                                      от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке установленных полномочий такой комиссии.
1.1.7.	Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы                            по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются                          из бюджета субъекта Российской Федерации осуществляются при поступлении предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории                        в муниципальную программу.
1.1.8.	Предельной датой заключения контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ установить: - 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения контрактов на выполнение работ               по благоустройству общественных территорий), либо 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения контрактов на выполнение работ                 по благоустройству дворовых территорий), за исключением:
случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки                       при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования;
случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
случаев заключения таких контрактов в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных                    в муниципальную программу, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).
1.1.9.	В случае необходимости проведения иных мероприятий                       по благоустройству территорий, определенных органом местного самоуправления, они подлежат включению в программу в установленном законом порядке.
1.2.	Финансовое и (или) трудовое участие по выполнению работ                    по благоустройству дворовой территории.
Форму и минимальную долю финансового и (или) трудового участия граждан, заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяет орган местного самоуправления Лабинского городского поселения Лабинского района.
При реализации работ минимального и дополнительного перечня вида работ по благоустройству дворовых территорий обязательно наличие трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
Трудовое участие - выполнение жителями неоплачиваемых работ,             не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта), которое измеряется в человеко-часах, а также предоставление строительных материалов, техники и так далее.
Доля трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному и (или) дополнительному перечню определяется на общем собрании собственников помещений, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Собственники отдельно стоящих зданий, сооружений, расположенных               в пределах дворовой территории, подлежащей благоустройству, определяют долю трудового участия путем принятия самостоятельного решения.
Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального, дополнительного перечней по благоустройству осуществляется, в том числе               в форме субботника.
Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников   помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого          подлежит благоустройству, оформленного соответствующим                         протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое                   участие, могут быть представлены: отчет председателей                            территориального общественного самоуправления о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятии с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. 
При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету           граждан, фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение                      мероприятия с трудовым участием граждан, и размещать указанные                    материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
1.3.	Характеристика сферы благоустройства общественных                 территории.
1.3.1.	Внешний облик города, его эстетический вид во многом                         зависят от степени благоустроенности территории, от площади                      озеленения.
Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.
Элементы благоустройства - декоративные, технические,              планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения,                    различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов                            зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы,                      некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.
Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками                  создают образ города, формируют благоприятную и комфортную                    городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью                       природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.
1.3.2.	Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:
озеленение, уход за зелеными насаждениями;
оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами;
устройство пешеходных дорожек;
освещение территорий, в том числе декоративное;
обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
оформление цветников.
Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных Программой, создаст комфортные условия для отдыха населения и занятий спортом, повысит уровень благоустроенности и придаст привлекательности объектам общественного назначения. 
Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года                                               по результатам инвентаризации отсутствуют. Адресный перечень                        объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков приведен в приложении № 5                                      к муниципальной программе.
Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов  и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями правил благоустройства Лабинского городского поселения Лабинского района по результатам инвентаризации                     отсутствуют.
1.3.3.	Адресный перечень общественных территорий формируется согласно предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту выделенного объема бюджетного финансирования.
1.3.4.	Адресный перечень общественных территорий приведен в приложении № 4 к муниципальной программе.
1.3.5.	Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству формируется согласно  предложениям заинтересованных лиц с учетом проведенной инвентаризации и корректируется ежегодно по факту заключения соглашений на благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков.
1.3.6.	К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.
Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность расходования бюджетных средств.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых и общественных территории с учетом мнения граждан, а именно:
повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству территорий, инициированных гражданами; 
запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий. 
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство». 
Определение перспектив благоустройства территории города позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
1.3.7.	В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, которые могут привести к изменению сроков и (или) ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель и участники муниципальной программы не могут оказать непосредственного влияния.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) (целевые показатели)

Целями Программы является создание условий для комфортного проживания и безопасного движения граждан по дворовым территориям многоквартирных домов, благоустройство территории общего пользования.
Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, повышения уровня благоустройства территорий общего пользования.
Реализация целей и задач комплексного благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.
Срок реализации Программы: 2018-2024 годы.





СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
	№ 
п/п
	Наименование целевых показателей
	Еди-
ница изме-рения
	Базовое значение показателя
(на начало
реализации
Программ)
	Значения целевых показателей, предусмотренных Программой

	
	
	
	
	2018 год  

	2019 год
	2020 год
	2021
год
	2022 год 
	2023 год
	2024 год

	1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

	1.1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Ед.
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования

	2.1
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Ед.
	1
	-
	6
	6
	6
	10
	2
	6












3. Система программных мероприятий
	[bookmark: OLE_LINK1]№
п/п
	Наименование
мероприятия
	Муници-
пальный заказчик, исполнитель
	Сроки выпол-нения
	Источники финансирования

	Объем финансирования,
тыс. рублей 

	
	
	
	
	
	всего
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Благоустройство общественных территории








	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2018-2024 
	Местный бюджет
	34406,881
	0
	829,17
	2362,46
	12839
	7896,15
	10480,101
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	111609,37
	0
	630,17
	1795,5
	101219
	0
	7964,7
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	358628,7
	0
	15124
	43091,3
	109257
	0
	191156,4
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	12268,05
	0
	4800
	2343,05
	2182
	2943
	0
	0

	1.1
	Сквер
по ул. Красная, д. 21  в г. Лабинске Лабинского района Краснодарского края




	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2019
	Местный бюджет
	829,17
	0
	829,17
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	630,17
	0
	630,17
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	15124
	0
	15124
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2

	Пешеходная зона         по ул. Победы            (от ул. Константинова до пл. Победы) 






	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2019
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	2000
	0
	2000
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.3
	Установка сооружения «Вертолет» с благоустройством прилегающей территории
	Администра-ция Лабинского городского
поселения
	2019
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	700
	0
	700
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4
	Пешеходная зона       на пересечении       ул. Турчанинова и     ул. Свободы
в г. Лабинске
Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2019
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники

	500
	0
	500
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Зона отдыха
по ул. Фрунзе




	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2019
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	1000
	0
	1000
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	Благоустройство территории, прилегающей
к торговому комплексу
по ул. Победы, 350 А

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2019
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники

	600
	0
	600
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.7
	«Сквер 
ул. Турчанинова», расположенный по               ул. Турчанинова             от ул. Огородная              до ул. Красина               в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2020
	Местный бюджет

	2362,46
	0
	0
	2362,46
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет

	1795,5
	0
	0
	1795,5
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	43091,3
	0
	0
	43091,3
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8
	«Сквер
ул. Красная, д. 98», расположенный         по ул. Красная            от ул. Константинова до ул. Первомайская в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края (в т.ч. 1.8.1 и 1.8.2)
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2021-2022
	Местный бюджет
	9500,148
	0
	0
	0
	1604
	7896,15
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	1219
	0
	0
	0
	1219
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	29257
	0
	0
	0
	29257
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.1
	«Сквер 
ул. Красная, д. 98       (1 этап)»,
 расположенный       по ул. Красная            от ул. Константинова       до ул. Декабристов
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2021
	Местный бюджет
	1604
	0
	0
	0
	1604
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	1219
	0
	0
	0
	1219
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет

	29257
	0
	0
	0
	29257
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	70
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.8.2
	«Сквер ул. Красная, 
д. 98 (2 этап)», расположенный
по ул. Красная                от ул. Декабристов              до ул. Первомайская                       
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	7896,15
	0
	0
	0
	0
	7896,15
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.9
	Сквер, 
расположенный 
по адресу:   Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, 
г. Лабинск, 
ул. Жуковского, д. 73


	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	1560,901
	0
	0
	0
	0
	0
	1560,901
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	1186,2
	0
	0
	0
	0
	0
	1186,2
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	28470,1
	0
	0
	0
	0
	0
	28470,1
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.10
	Пешеходная зона
по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, 
г. Лабинск, на пересечении ул. Мира и ул. Лозового,      район дома № 313 
ул. Мира, площадью 735 кв. м. 
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2020
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	680
	0
	0
	680
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.11
	Пешеходная зона 
по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, 
г. Лабинск, 
ул. Победы, 
район дома 141, площадью 862 кв. м.


	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2020
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	470
	0
	0
	470
	0
	0
	0
	0

	1.12
	Пешеходная зона 
по адресу:
 Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, 
г.Лабинск, пересечение 
ул. Красина с 
ул. Заслонова, 
площадью 328 кв. м.


	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2020
	Местный бюджет


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный 
Бюджет

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	440
	0
	0
	440
	0
	0
	0
	0

	1.13
	Благоустройство кольца  автомобильной дороги Северной промышленной зоны г. Лабинска 
с установкой 
арт-объекта, 
площадь 126 кв. м.

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2021
	Местный бюджет

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	220
	0
	0
	0
	220
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.14
	Благоустройство зеленой зоны на пересечении 
ул. Школьная с
ул. Шевченко 
в г. Лабинске 
с установкой 
арт-объекта, 
площадью 86 кв. м.

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2021
	Местный бюджет

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	730
	0
	0
	0
	730
	0
	0
	0

	1.15
	Пешеходная зона 
по адресу: Краснодарский край, Лабинский район,                   г. Лабинск, 
ул. Победы, 
район жилого дома 105, с заменой остановочного пункта, 
площадь 123 кв. м.

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2020
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	367,63
	0
	0
	367,63
	0
	0
	0
	0

	1.16
	Пешеходная зона 
по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, 
г. Лабинск,
пересечение 
ул. Революционная 
и ул. Лермонтова, 
в районе жилого
дома 90/1,
площадью 316 кв. м.
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2020
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	385,42
	0
	0
	385,42
	0
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.17
	«Городской парк» 
по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение, 
г. Лабинск, 
ул. Советская, 21
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2023
	Местный бюджет
	8919,2
	0
	0
	0
	0
	0
	8 919,20
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	6778,5
	0
	0
	0
	0
	0
	6778,5
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	162686,3
	0
	0
	0
	0
	0
	162686,3
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.18
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Мира, 174,
площадью 328 кв. м.



	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2021
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	386
	0
	0
	0
	386
	0
	0
	0

	1.19
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Мира, 194,
 площадью 592 кв. м.


	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2021
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	534
	0
	0
	0
	534
	0
	0
	0

	1.20
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Халтурина, 85,
площадью 236 кв. м. 
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2021
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	312
	0
	0
	0
	312
	0
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.21
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Лермонтова,61

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	322
	0
	0
	0
	0
	322
	0
	0

	1.22
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Революционная, 480

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	298
	0
	0
	0
	0
	298
	0
	0

	1.23
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Привокзальная, 1

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	384
	0
	0
	0
	0
	384
	0
	0

	1.24
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Красная, 72
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	403
	0
	0
	0
	0
	403
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.25
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Победы, 34 

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	511
	0
	0
	0
	0
	511
	0
	0

	1.26
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Лермонтова, 98/1

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	236
	0
	0
	0
	0
	236
	0
	0

	1.27
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Победы, 336

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	337
	0
	0
	0
	0
	337
	0
	0

	1.28

	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Победы, 34
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	452
	0
	0
	0
	0
	452
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.29
	«Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» по адресу: 352500, РФ, Краснодарский край, Лабинский район, 
г. Лабинск,
ул. Сочинская, 14
в т.ч. п. 1.21.1; 1.21.2; 1.21.3
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2021-2022
	Местный бюджет
	11235
	0
	0
	0
	11235
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	100000
	0
	0
	0
	100000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	80000
	0
	0
	0
	80000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.29.1
	«Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» (1 этап)»

	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2021
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	80000
	0
	0
	0
	80000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.29.2
	«Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые пруды» (2 этап)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2021
	Местный бюджет
	11235
	0
	0
	0
	11235
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	100000
	0
	0
	0
	100000
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.29.3
	«Благоустройство общественной территории зоны отдыха «Чистые     пруды» (3 этап)»
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2022
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2
	Благоустройство территорий многоквартирных домов



	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2018-2024
	Местный бюджет

	1261,33
	0
	1261,33
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	958,53
	0
	958,53
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	23005,1
	0
	23005,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу: ул. Турчани-
нова, № 188, 190, 192, 194, ул. Делегатская, 
№ 11/1 в г.Лабинске  
	Администра-ция Лабинского городского поселения
	2019
	Местный бюджет
	1261,33
	0
	1261,33
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	958,53
	0
	958,53
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	23005,1
	0
	23005,1
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Итого
	
	
	Местный бюджет
	35668,211
	0
	2090,5
	2362,46
	12839
	7896,15
	10480,101
	0

	
	
	
	
	Краевой бюджет
	112567,9
	0
	1588,7
	1795,5
	101219
	0
	7964,7
	0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	381633,8
	0
	38129,1
	43091,3
	109257
	0
	191156,4
	0

	
	
	
	
	Внебюджетные источники
	12268,05
	0
	4800
	2343,05
	2182
	2943
	0
	0

	
	Всего
	
	
	
	542137,96
	0
	46608,3
	49592,31
	225497
	10839,15
	209601,2
	0



В Программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в соответствии               с требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.
Благоустройство территории города в части выполнения работ                          на дворовых территориях осуществляется на основании дизайн проектов                     на каждую дворовую территорию, включенную в Программу.

1. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

4.1.	Источниками финансирования Программы являются средства федерального, краевого и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. Общий объем финансового обеспечения реализации Программы                в 2018-2024 годах составляет 542 137,96 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 381633,8 тыс. рублей; 
за счет средств краевого бюджета – 112567,9 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 35668,211 тыс. рублей;
за счет внебюджетных средств – 12268,05 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению.
4.2.	Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

5. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

	№
п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Методика расчета показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле
	Ответственный 
за расчет показателя



	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Количество благоустроенных общественных территорий
	Ед.
	Кбо=Кбот/Кпот*100 где:
Кбот - количество благоустроенных общественных территорий;
Кпот - планируемое количество к благоустройству общественных территорий в текущем году
	Администрация Лабинского городского  поселения Лабинского района

	2
	Доля благоустроенных в рамках муниципальной программы общественных территорий, от общего количества общественных территорий, включенных в муниципальную программу по благоустройству территории
	%
	Дбо=Кобт/Коот*100 где:
Дбо - доля благоустроенных общественных территорий, в рамках муниципальной программы 
Кобт - количество общественных территорий благоустроенных в рамках муниципальной программы начиная с 2018 года;
Коот - общее количество общественных территорий, включенных в муниципальную программу по благоустройству территории
	Администрация Лабинского городского  поселения Лабинского района


5.1.	Оценка эффективности Программы проводится отделом архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры, и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие Лабинского городского поселения Лабинского района в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Лабинского городского поселения Лабинского района от 15 апреля 2014 года № 359 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Лабинского городского поселения Лабинского района, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации Программ Лабинского городского поселения Лабинского района».
5.2.	Ожидаемые результаты реализации Программы: улучшение технического состояния дорожного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и территорий общего пользования, формирование благоприятной среды для проживания населения.

6.	Механизм реализации, управление Программой и контроль
за ходом ее реализации с указанием порядка координации
и взаимодействия муниципальных заказчиков,
заказчиков-координаторов и исполнителей Программы

6.1.	Механизм реализации Программы основан:
на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей;
на формировании правовой среды, обеспечивающей выполнение мероприятий;
на создании местной информационной поддержки. 
6.2.	В целях включения дворовой территории и территории общего пользования в Программу заинтересованное лицо направляет предложения                об участии в Программе в сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в Программу в соответствии            с муниципальным нормативно-правовым актом. 
6.3.	Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц                      о включении дворовой территории и территории общего пользования                         в Программу осуществляется общественной комиссией, порядок работы и состав которой утверждается нормативным правовым актом администрации Лабинского городского поселения. Участие граждан, организаций в процессе обсуждения проекта Программы, отбора дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования для включения в Программу обеспечивается              в следующих форматах: 
совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования; 
определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования; 
организация широкого общественного участия в выборе                  муниципальной территории общего пользования, приоритетных                                для благоустройства; 
обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования; 
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования; 
консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории, муниципальной территории общего пользования; 
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования; 
участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений                      со специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами); 
согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон; 
осуществление общественного контроля. 
6.4.	В целях организации разработки, обсуждения с заинтересованными лицами, утверждения дизайн проектов благоустройства дворовой территории, включенной в Программу решением общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме, включенном в программу, создается рабочая группа. Рабочая группа осуществляет согласование дизайн проекта благоустройства дворовой территории, участвует в контроле, в том числе промежуточном, приемке работ по благоустройству дворовой территории, готовит фото и видеоматериалы, отзывы о реализации проекта. 
6.5.	При реализации проектов по благоустройству дворовых                    территорий, муниципальной территории общего пользования исполнители мероприятий Программы обеспечивают информирование граждан,         организаций о планирующихся изменениях и возможности участия                                 в этом процессе путем опубликования на официальном сайте органов                      местного самоуправления, СМИ информации о ходе реализации проекта,           с публикацией фото, видео и текстовых отчетов.
6.6.	Администрация Лабинского городского поселения Лабинского района осуществляет управление Программой и контролирует реализацию мероприятий.
Отдел архитектуры, градостроительства и развития инфраструктуры администрации Лабинского городского поселения Лабинского района, как ответственный исполнитель Программы, осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы, готовит сводный отчет                           о выполнении мероприятий программы.   
В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения муниципальной программы отдел направляет отчет о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в финансовое управление администрации Лабинского городского поселения Лабинского района.


	Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения
	
А.Н. Сиротин















ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы»


УСЛОВИЕ
при проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения


При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения работы будут проведены                  в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года                             № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и                       в соответствии со сводом правил № СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».


	Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения
	
А.Н. Сиротин





















ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы»


ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
на ремонт дворовых проездов и пешеходных зон 


В минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств краевого бюджета, входят следующие виды работ: 
ремонт дворовых проездов и тротуаров;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установка малых архитектурных форм, установка и замена скамеек,                  урн для мусора;
озеленение.
При этом данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий, входящих в состав минимального перечня работ, приведена                     в Таблице № 1:
Таблица № 1
	№
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дорог и проездов
	м²
	792,15

	2
	Стоимость установки скамьи 
	1 шт.
	11401,26

	3
	Стоимость установки урны
	1 шт.
	925,00

	4
	Стоимость установки светильника (без стоимости опоры)
	1 шт.
	7481,67


В дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет средств краевого бюджета, входят следующие виды работ:
оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
устройство, оборудование автомобильных парковок; 
высадка зеленых насаждений в виде деревьев и многолетних кустарников;
устройство, реконструкция, ремонт тротуаров; разработка смет,                      дизайн-проектов;
иные виды работ.
Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ                                  по благоустройству территорий, входящих в состав дополнительного перечня работ, приведена в Таблице № 2:
Таблица № 2
	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат
	Единица измерения
	Ориентировочная стоимость финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Стоимость устройства тротуара с асфальтобетонным покрытием
	м²
	983,09

	2
	Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара
	м²
	1608,22

	3
	Стоимость ремонта ливневой канализации
	м.п.
	748,00

	4
	Стоимость установки дачного комплекса
	1 шт.
	21853,84

	5
	Стоимость подвески провода изолированного самонесущего
	1 п.м.
	179,00

	6
	Стоимость установки пешеходного ограждения
	1 секция
	3200,00

	7
	Стоимость пешеходного ограждения 
	1 секция
	4000,00

	8
	Стоимость установки оборудования детских и спортивных площадок:
	
	

	9
	Качели малые одноместные 
	шт.
	20500,00

	10
	Качели малые двухместные 
	шт.
	29850,00

	11
	Карусель шестиместная 
	шт.
	34000,00

	12
	Гимнастический комплекс с баскетбольным щитом 
	шт.
	54750,00

	13
	Спортивный комплекс 
	шт.
	81100,00

	14
	Детский игровой комплекс для улицы «Теремок» 
	шт.
	102000,00

	15
	Яхта (детский городок) 
	шт.
	1370000,00

	16
	Уличный тренажер «Маятник» 
	шт.
	30050,00

	17
	Уличный тренажер «Наездник» 
	шт.
	29400,00

	18
	Уличный тренажер «Жим от груди» 
	шт.
	32700,00


Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ                            по благоустройству.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных                        домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству                       в 2018-2024 годах, указан в приложении № 4 к Программе. 


	Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения
	
А.Н. Сиротин






ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы»


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
дворовых территорий многоквартирных домов*


	№ п/п
	Наименование дворовой территории
	Год выполнения

	1.
	Дворовая территория, расположенная по адресу:
	



2019

	
	Лабинский район, г. Лабинск, 
	ул.
	Турчанинова, д. 188
	

	
	Лабинский район, г. Лабинск, 
	ул.
	Турчанинова, д. 190
	

	
	Лабинский район, г. Лабинск,  
	ул.
	Турчанинова, д. 192
	

	
	Лабинский район, г. Лабинск, 
	ул.
	Турчанинова, д. 194
	

	
	Лабинский район, г. Лабинск, 
	ул.
	Делегатская, д. 11/1
	




	Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения
	
А.Н. Сиротин





















ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы»


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий


	№
п/п
	Наименование общественных 
территорий
	Год проведения работ

	1
	2
	3

	1
	«Сквер по ул. Красная, 21» Лабинское городское поселение, г. Лабинск, ул. Красная, 21,                                   кад. № 23:46:0204007:156
	2019

	2
	Пешеходная зона по ул. Победы                                                 (от ул. Константинова до пл. Победы) в г. Лабинске
	2019

	3
	Установка сооружения «Вертолет» с благоустройством прилегающей территории,                                     в г. Лабинске, ул. Победы, 141/1
	2019

	4
	Пешеходная зона на пересечении ул. Турчанинова и ул. Свободы в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края
	2019

	5
	Зона отдыха по ул. Фрунзе
	2019

	6
	Благоустройство территории, прилегающей к торговому комплексу по ул. Победы, 350 А
	2019

	7
	«Сквер ул. Турчанинова» (от ул. Огородная                             до ул. Красина) в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края, кад. № 23:46:0000000:616
	2020

	8
	«Пешеходная зона» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение,                 г. Лабинск, на пересечении ул. Мира и ул. Лозового, район дома 313 ул. Мира, площадью 735 кв. м.
	2020

	9
	«Пешеходная зона» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселения,                      г. Лабинск, ул. Победы, район дома 141, площадью 862 кв. м.
	2020

	10
	«Пешеходная зона» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение,               г. Лабинск, пересечение ул. Красина с ул. Заслонова, площадью 328 кв. м.
	2020

	11
	«Пешеходная зона» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение,                г. Лабинск, ул. Победы, район жилого                        дома 105, с заменой остановочного пункта,                  площадь 123 кв. м.
	2020

	12
	«Пешеходная зона» по адресу: Краснодарский край, Лабинский район, Лабинское городское поселение,                  г. Лабинск, пересечение ул. Революционной и                     ул. Лермонтова, в районе жилого дома 90/1, площадью 316
	2020

	13
	Благоустройство зеленой зоны кольца автомобильной дороги Северной промышленной зоны г. Лабинска с установкой арт-объекта, площадь 126 кв. м.
	2021

	14
	Благоустройство зеленой зоны на пересечении         ул. Школьная с ул. Шевченко в г. Лабинске                    с установкой арт-объекта, площадью 86 кв. м.
	2021

	15
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Мира, 194, площадью 592 кв. м.
	2021

	16
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Мира, 174,                            площадью 328 кв. м.
	2021

	17
	Благоустройство пешеходной зоны                                    по ул. Халтурина, 85, площадью 236 кв. м.
	2021

	18
	«Сквер ул. Красная, 98» (1 этап от ул. Константинова                           до ул. Декабристов) в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края
	2021

	19
	«Сквер ул. Красная, 98» (2 этап) от ул. Декабристов                           до ул. Первомайская) в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края
	2022

	20
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Победы, 34
	2022

	21
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Победы, 336
	2022

	22
	Благоустройство пешеходной зоны по                                       ул. Лермонтова, 98/1
	2022

	23
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Победы, 34 
	2022

	24
	Благоустройство пешеходной зоны по ул. Красная, 72
	2022

	25
	Благоустройство пешеходной зоны по                                     ул. Привокзальная, 1
	2022

	26
	Благоустройство пешеходной зоны по                                   ул. Революционная, 480 
	2022

	27
	Благоустройство пешеходной зоны по                                    ул. Лермонтова,61
	2022

	28
	Зона отдыха «Чистые пруды» (1 этап); (2 этап)                        по адресу: Краснодарский край, Лабинский район,                         г. Лабинск, ул. Сочинская, д. 14
	2021

	29
	Зона отдыха «Чистые пруды» (3 этап) по адресу: Краснодарский край, Лабинский район,                            г. Лабинск, ул. Сочинская, д. 14
	2022

	30
	«Городской парк» по адресу: Краснодарский край, Лабинское городское поселение, г. Лабинск,                        ул. Ленина – ул. Советская – ул. К.Маркса –                         ул. 40 лет Октября, кад. № 23:46:0202071:31

	2023

	31
	«Сквер ул. Жуковского» по адресу: Краснодарский край, Лабинское городское поселение, г. Лабинск,             ул. Жуковского, д. 73, кад. № 23:46:0203041:163
	2023

	32
	«Сквер ул. Учебная» микрорайона «Виноградный-1» от ул. Кавалерийская до ул. Коммерческая                          в г. Лабинске Лабинского городского поселения Лабинского района Краснодарского края.
	2024

	33
	«Парк 40 лет Победы» Лабинское городское поселение, г. Лабинск, ул. Центральная, 6 Б,                      кад. № 23:46:0301046:156.
	2024

	34
	«Парк ул. Строителей, 33/1» Лабинское городское поселение, пос. Прохладный, ул. Строителей, 33/1, кад. № 23:46:0101002:449
	2024

	35
	«Парк» по адресу: Краснодарский край, Лабинское городское поселение, г. Лабинск, ул. Победы, д. 141/1, кад № 23:46:0202045:404
	2024

	36
	«Сквер» по адресу: Краснодарский край,                    Лабинское городское поселение, г. Лабинск,                        ул. Красная, район жилого дома 390
	2024

	37
	«Парк микрорайона Северный»
Лабинское городское поселение, г. Лабинск,                        ул. Азовская, 81, кад. № 23:46:0000000:597
	2024




	Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения
	
А.Н. Сиротин


ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы»


АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользования) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года 


	№ п/п
	Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков*
	Кадастровый номер земельного участка
	Собственник (пользователь)

	1
	-
	-
	-


*В настоящее время данные объекты отсутствуют, при возникновении, таблица подлежит корректировке


	Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения
	
А.Н. Сиротин





















ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы»


МЕРОПРИЯТИЯ
по инвентаризации уровня благоустройства
территорий индивидуальной жилой застройки


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ожидаемый результат

	1
	2
	3
	4

	1
	Инвентаризация территории улиц Лабинского городского поселения
	31.12.2018
	Паспорт благоустройства индивидуальной жилой застройки

	2
	Заключение соглашений с собственниками (пользователями) домов (землепользователями земельных участков) об их благоустройстве
	По результатам инвентаризации
	Соглашение                              о благоустройстве

	3
	Работы по благоустройству, выполняемые силами собственников индивидуальной жилой застройки
	31.12.2024
	Благоустройство территории




	Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения
	
А.Н. Сиротин













ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы»


СИНХРОНИЗАЦИЯ
выполнения работ в рамках реализации данной
муниципальной программы с другими программами


На данный момент при реализации на территории Лабинского городского поселения Лабинского района муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» синхронизация мероприятий по благоустройству территорий с другими мероприятиями отсутствует.
Начиная с 2019 года планируется вступление в следующие программы:
по капитальному ремонту и ремонту дорог общего пользования местного значения;
по улучшению энергоэффективности сетей теплоснабжения и уличного освещения.
По итогам заключения соглашений будет проведена проработка вопросов синхронизации работ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующих территориях с работами по благоустройству территорий в рамках муниципальной программы Лабинского городского поселения Лабинского района «Формирование современной   городской среды на 2018 - 2024 годы».
                                                                                                                                        ».


	Заместитель главы администрации
Лабинского городского поселения
	
А.Н. Сиротин
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